|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| **1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT** |
| --- |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  Al revisar mi carta Gantt, me di cuenta de que he tenido que ajustar un poco los tiempos del proyecto. En teoría, debía terminar primero la base de datos y luego avanzar al frontend, pero en la práctica fue al revés: comenzamos con el diseño del front y, a partir de eso, fuimos armando la base de datos. Esto retrasó un poco el cronograma, pero al mismo tiempo ayudó a tener más clara la estructura del sistema y cómo debía conectarse todo.  Lo que más facilitó el trabajo fue la buena comunicación con el equipo y tener los roles bien definidos. Lo más complicado fue coordinar las partes técnicas que dependían entre sí, porque a veces avanzar en una requería que la otra estuviera lista. Aun así, el avance ha sido constante y el cambio de orden terminó siendo positivo para el desarrollo general del proyecto. |

| **2.** |
| --- |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  Las dificultades las he enfrentado principalmente reorganizando el plan de trabajo y adaptándome a los imprevistos. Cuando noté que íbamos atrasados con la base de datos, decidí enfocarme primero en dejar el frontend bien encaminado y, a partir de ahí, estructurar la base con más claridad. También he tratado de mantener una comunicación constante con el equipo y revisar el avance cada semana para ajustar lo que sea necesario. En general, he aprendido que ser flexible y priorizar según lo que más aporta al proyecto ayuda mucho a no quedarse estancado. |

| **3. Hasta el momento:** |
| --- |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  Hasta ahora evalúo mi trabajo de forma positiva, porque he logrado mantener un buen ritmo y adaptarme a los cambios que han ido surgiendo en el proyecto. Destaco sobre todo la organización, la constancia y la forma en que he podido tomar decisiones rápidas cuando algo no salía como se esperaba. Aun así, creo que puedo mejorar en la gestión del tiempo y en anticipar los posibles retrasos para no tener que reajustar tanto el cronograma. Estoy intentando ser más proactiva en eso y planificar con un poco más de margen entre tareas. |

| **4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT** |
| --- |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Después de reflexionar sobre el avance del proyecto, mi principal inquietud es cómo optimizar el tiempo para alcanzar todas las etapas sin comprometer la calidad del desarrollo, especialmente en la parte del backend y las pruebas. Me gustaría preguntarle a la docente si recomienda alguna estrategia o herramienta para equilibrar mejor el trabajo técnico con la documentación, ya que a veces siento que una parte avanza más rápido que la otra. También me interesa saber cómo priorizar tareas cuando surgen imprevistos para no afectar el flujo general del proyecto. |

| **5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT** |
| --- |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  Por ahora no vemos necesario redistribuir las actividades del grupo, ya que cada uno tiene bien definidos sus roles y responsabilidades. Lo que sí hemos hecho es ajustar un poco el orden de las tareas para avanzar de forma más fluida, sobre todo en la parte técnica. En cuanto a nuevas actividades, probablemente incorporemos algunas relacionadas con pruebas y optimización del sistema una vez que el backend esté completo, pero se mantendrán dentro de los mismos roles establecidos. |

| **6. APT grupal** |
| --- |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  Evaluamos el trabajo en grupo de forma bastante positiva. Hemos logrado mantener una buena comunicación, dividir las tareas de manera clara y apoyarnos cuando alguno se retrasa o necesita ayuda. Lo más positivo ha sido la disposición del equipo para adaptarse a los cambios y seguir avanzando pese a los imprevistos. Como punto a mejorar, creo que podríamos coordinar mejor los tiempos entre áreas técnicas, para que el trabajo de uno no dependa tanto del avance del otro y así evitar pequeños atrasos. |