|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  Al revisar nuestra carta Gantt, me percate de que se han tenido que ajustar los tiempos del proyecto. Cuando lo definimos, dijimos que se empezaría por la base de datos y desde eso haríamos el frontend, pero en práctica fue al revés: se empezó con el diseño del front y de eso, fuimos armando la base de datos. Por parte esto retrasó un poco el cronograma, pero al mismo tiempo, aclaró la estructura del sistema y cómo debíamos conectar todo internamente.  Lo que más facilitó el trabajo fue la buena comunicación con el equipo y tener los roles bien definidos. Lo más complicado fue coordinar las partes técnicas que dependían entre sí, porque a veces avanzar en una requería que la otra estuviera lista. Aun así, el avance ha sido constante y el cambio de orden terminó siendo positivo para el desarrollo general del proyecto. |

| 2. |
| --- |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  La manera en la que he enfrentado las dificultades ha sido bastante común, una vez se presentan trato de crear una solución factible y la presento, si tengo dudas sobre esta (la dificultad), se la hago saber al resto del equipo y sacamos una solución de ahí. planeo mantener la comunicación con el resto del equipo y seguir afrontando las dificultades como lo voy haciendo hasta ahora, siendo flexible y sacado soluciones cuando soy capaz de hacerlo. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  Hasta ahora evalúo mi trabajo de forma positiva, porque, aunque he tenido mis tropiezos al principio, he logrado mantener un buen ritmo y adaptarme a los cambios que han ido surgiendo en el proyecto. Destaco sobre todo la constancia y la forma en que he podido tomar decisiones rápidas cuando algo no salía como se esperaba. Aun así, creo que puedo mejorar en la gestión del tiempo y en anticipar posibles errores para no tener que realizar tantos microcambios dentro del sistema. Estoy intentando ser más proactivo en eso y planificar con un poco más de margen entre tareas. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Después de reflexionar sobre el avance del proyecto, mi principal inquietud es cómo optimizar mis tiempos respecto al cronograma. Me gustaría preguntarle a nuestra docente si ha estado en una situación parecida donde tiene más de un proyecto en el que trabajar y cómo lo abordo. Ya que, aunque durante la carrera hemos estado en situaciones iguales, he podido terminar una y continuar con la siguiente mientras que en este caso no. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  Por ahora no hemos visto necesario redistribuir las actividades del grupo, ya que cada uno tiene bien definidos sus roles y responsabilidades. Lo que sí hemos hecho es ajustar un poco el orden de las tareas para avanzar de forma más fluida, sobre todo en la parte técnica. En cuanto a nuevas actividades, probablemente incorporaremos algunas relacionadas con pruebas y optimización del sistema una vez que el backend esté completo, pero se mantendrán dentro de los mismos roles establecidos. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  Evaluamos el trabajo en grupo de forma bastante positiva. Hemos logrado mantener una buena comunicación, dividir las tareas de manera clara y apoyarnos cuando alguno se retrasa o necesita ayuda. Lo más positivo ha sido la disposición del equipo para adaptarse a los cambios y seguir avanzando pese a los imprevistos. Como punto a mejorar, creo que podríamos coordinar mejor los tiempos entre áreas técnicas, para que el trabajo de uno no dependa tanto del avance del otro y así evitar pequeños atrasos. |