Plan de Pruebas Final

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 26/11/2025

Tabla de contenido

Introducción	6

Propósito del plan de pruebas	6

Alcance de las pruebas	6

Descripción del Sistema	6

Resumen del Sistema	6

Tecnologías Involucradas	6

Definiciones, acrónimos y abreviaciones	6

Alcance de las Pruebas 	6

Funcionalidades Incluidas	6

Funcionalidades Excluidas	6

Tipo de Pruebas Realizadas	6

Estrategia de Pruebas	6

Fases del Proceso de Pruebas	6

Entregables del Proceso de Pruebas	6

Criterios de Entrada	6

Criterios de Salida	7

Entregables Finales	7

Gestión y Control del Proceso de Pruebas	8

Supervisión y Coordinación	8

Control de Avances	9

Gestión de Defectos	9

Trazabilidad	10

Reuniones de Control	10

Aprobación del Proceso de Pruebas	10

1. Introducción

1.1. Propósito del plan de pruebas

El objetivo de este documento es formalizar la estrategia, alcance, recursos y resultados esperados de la fase de validación final del sistema JobFlex. Este plan busca asegurar que todos los módulos implementados cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Plan Inicial, Garantizando que el Sistema es estable, seguro y funcional antes de su despliegue a producción.

1.2. Alcance de las pruebas

El alcance de esta fase final cubre la validación integral de principio a fin de los flujos críticos para los perfiles Candidato y Empresa, así como la administración interna. Se validaron todos los casos de uso definidos y las integraciones con servicios externos críticos.

2. Descripción del Sistema

2.1. Resumen del Sistema

JobFlex es una plataforma web de empleo multiperfil que permite la interacción entre candidatos que buscan trabajo y empresas que publican ofertas. Facilita la gestión de CVs, la publicación de vacantes, el seguimiento de postulaciones y la coordinación de entrevistas.

2.2. Tecnologías Involucradas

- Frontend: jQuery, HTML5.

- Backend: Python con framework Django

- Base de datos: SQL Server.

- Infraestructura: Servidor de aplicaciones Linux

2.3. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Se validó la integración funcional de los siguientes servicios externos:

- API SII (Servicio de Impuestos Internos): Para la validación de RUT de empresas durante el registro.

- Google OAuth: Para la autenticación rápida de candidatos y empresas.

- AWS S3: Para el almacenamiento y recuperación de archivos CV.

- Servicio SMTP: Para el envío de notificaciones transaccionales (registro, recuperación de clave, aviso de postulación y entrevistas.

3. Alcance de las Pruebas

3.1. Funcionalidades Incluidas

Se validó la implementación completa de los 17 Casos de uso definidos en el plan inicial:

- Módulo de Acceso: Registro, Inicio de Sesión y Recuperación de Contraseña.

- Módulo  de Candidato: Creación y edición de cv online,subida de archivo, gestión de perfiles, búsqueda de ofertas, postulación y gestión de entrevistas.

- Módulo Empresa: Gestión de ofertas, revisión de postulantes, agendamiento de entrevistas, gestión de usuarios internos y perfil público.

- Transversal Sistema de Notificaciones y validaciones generales

3.2. Funcionalidades Excluidas

- Pruebas de infraestructura de servidores y despliegue automatizado.

- Pruebas de carga de alta concurrencia.

- Integraciones con portales de empleo externos.

4. Tipo de Pruebas Realizadas

| Tipo de Prueba | Descripción en esta fase final |
| --- | --- |
| Pruebas Funcionales | Validación exhaustiva de que cada uno de los RF-01 a RF-69 funciona según lo especificado. |
| Pruebas de Sistema | Ejecución de flujos completos simulando la operación real (ej: Registro Empresa -> Publicar Oferta -> Registró Candidato -> Postular -> Agendar Entrevista). |
| Pruebas de Integración | Verificación de la comunicación correcta entre el backend Django, la BD MySQL y las APIs externas. |
| Pruebas de Regresión | Re-ejecución de casos clave tras la corrección de defectos para asegurar que no hubo impactos negativos. |
| Pruebas de Seguridad (Básica) | Verificación de control de acceso (un candidato no puede acceder a vistas de empresa) y validaciones de formularios (OWASP básico). |
| Pruebas de Usabilidad | Verificación de la navegación, formularios y responsividad de la interfaz jQuery. |

5. Estrategia de Pruebas

Esta sección describe las actividades, fases e hitos necesarios para preparar, ejecutar y cerrar el proceso de pruebas del sistema JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil.

5.1. Fases del Proceso de Pruebas

| Fase 1: Preparación del Plan de Pruebas | Actividades: - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. - Identificación de casos de uso (CU01–CU17). - Definición de criterios de entrada y salida. - Diseño de la estrategia de pruebas. Hito: Plan de Pruebas Inicial aprobado y documentado. |
| --- | --- |
| Fase 2: Diseño de Casos de Prueba | Actividades: - Elaboración de casos de prueba basados en RF-01 al RF-69. - Elaboración de casos de prueba para RNF-01 al RNF-20. - Definición de datos de prueba (válidos, inválidos, límites). - Diseño de escenarios de integración y regresión. Hito: Matriz de casos de prueba lista para ejecución. |
| Fase 3: Preparación del Ambiente de Pruebas | Actividades: - Configuración del entorno (base de datos, servidor, rutas, cuentas). - Creación de usuarios candidatos y empresas de prueba. - Carga inicial de ofertas, CVs, postulaciones y entrevistas simuladas. - Verificación del funcionamiento básico del sistema (Smoke Test). Hito: Ambiente de pruebas operativo y validado. |
| Fase 4: Ejecución de Pruebas | Actividades: - Ejecución de pruebas funcionales por cada módulo. - Ejecución de pruebas de integración entre módulos relacionados. - Validación de requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, compatibilidad, usabilidad). - Registro detallado de defectos detectados. - Comunicación continua con el equipo de desarrollo. Hito: Ejecución completa de los casos de prueba. |
| Fase 5: Revisión y Repruebas (Re-testing) | Actividades: - Validación de correcciones aplicadas por el equipo de desarrollo. - Re-ejecución de casos de prueba fallidos. - Pruebas de regresión en módulos afectados por cambios. - Actualización del registro de defectos. Hito: Todos los defectos críticos o altos resueltos o documentados. |
| ### Fase 6: ### Cierre del Proceso de Pruebas | Actividades: - Consolidación de resultados. - Análisis final del nivel de calidad del sistema. - Elaboración del Informe Final de Pruebas. - Recomendaciones para mejoras futuras. Hito: Informe Final del Proceso de Pruebas emitido y aprobado. |

6. Entregables del Proceso de Pruebas

Los entregables corresponden a toda la documentación y evidencia generada durante la planificación, ejecución y cierre del proceso de pruebas del sistema JobFlex. Estos permiten asegurar la trazabilidad, control de calidad y validación del cumplimiento de los requerimientos.

6.1. Criterios de Entrada

Antes de iniciar la ejecución del plan de pruebas, deben cumplirse los siguientes criterios:

- Disponibilidad del ambiente de pruebas configurado y funcional (frontend, backend y base de datos).

- Versión estable del sistema desplegada para QA y etiquetada en el repositorio.

- Accesos habilitados para los perfiles necesarios (candidato, empresa, administrador).

- Requerimientos funcionales y no funcionales definidos, aprobados y vinculados al documento.

- Casos de uso establecidos y trazados con los RF/RNF.

- Plan de pruebas aprobado por el líder de proyecto.

- Datos iniciales o semilla cargados en base de datos cuando correspondan (empresas, categorías, regiones, etc.).

6.2. Criterios de Salida

Se considera que el proceso de pruebas ha finalizado cuando:

- Todos los casos de prueba han sido ejecutados, incluyendo funcionales, integración, usabilidad, seguridad básica y rendimiento.

- Todos los defectos críticos y altos están corregidos o poseen un plan formal de corrección aprobado.

- No existan defectos bloqueantes que impidan operar los flujos principales del sistema.

- Los requerimientos funcionales y no funcionales están validados según evidencia.

- Se genera el Informe Final de Resultados con:

  - Casos ejecutados

  - Porcentaje de éxito

  - Defectos encontrados (con severidad y estado)

  - Observaciones finales

- El equipo de QA y el líder de proyecto dan conformidad al cierre de pruebas.

- El sistema se encuentra estable y preparado para etapa de despliegue o pruebas de aceptación.

6.3. Entregables Finales

Al finalizar el proceso de pruebas, se deben generar los siguientes documentos:

| Documentación | - Plan de Pruebas Inicial - JobFlex: (este documento) - Planilla de Casos de Prueba (matriz detallada con pasos, datos, resultado esperado y obtenido) - Informe de Ejecución de Pruebas (resultado general, métricas, porcentajes de éxito, cobertura) - Reporte de Defectos (con ID, descripción, severidad, módulo, pasos para reproducir y estado) - Reporte de Validación de Requerimientos (RF/RNF → Caso de prueba → Resultado) |
| --- | --- |
| Evidencias | - Capturas de pantalla de pruebas relevantes o fallidas - Registros de logs cuando corresponda - Evidencia de correcciones verificadas Los entregables deben almacenarse en el repositorio correspondiente (Google Drive / GitHub), manteniendo orden y trazabilidad. |

7. Gestión y Control del Proceso de Pruebas

La gestión del proceso de pruebas define cómo se organizarán, supervisarán y controlarán todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad del sistema JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil.

Su propósito es garantizar que las pruebas se ejecuten de manera ordenada, eficiente y verificable, asegurando la trazabilidad con los requerimientos y la resolución oportuna de defectos.

7.1. Supervisión y Coordinación

Para la correcta ejecución del plan, se establecen los siguientes mecanismos de supervisión:

| Responsable principal del proceso de pruebas (QA) | - Coordina el ciclo completo de pruebas. - Supervisa la correcta ejecución de casos funcionales, integración y no funcionales. - Registra, clasifica y prioriza los defectos. - Comunica hallazgos al equipo de desarrollo. |
| --- | --- |
| Líder del Proyecto | - Supervisa el avance general. - Aprueba entregables clave (plan, matriz, informe final). - Define prioridades cuando existan conflictos de tiempo o recursos. |
| Equipo de Desarrollo | - Recibe, analiza y corrige defectos. - Informa al QA cuando una corrección está lista para re-evaluación. - Brinda soporte técnico durante pruebas de integración. |

7.2. Control de Avances

El avance del proceso de pruebas debe controlarse mediante:

- Checklist de cumplimiento por fase (Preparación, Diseño, Ejecución, Repruebas, Cierre).

- Indicadores de seguimiento, tales como:

  - Casos ejecutados vs. totales.

  - Cantidad de defectos por severidad.

  - Porcentaje de casos exitosos.

  - Casos bloqueados o pendientes.

- Registro de defectos, detallando:

  - ID

  - Severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo)

  - Módulo afectado

  - Pasos para reproducir

  - Estado (Nuevo, En corrección, En revisión, Cerrado)

El control debe realizarse diariamente durante la ejecución de pruebas, y semanalmente durante las etapas de diseño o preparación.

7.3. Gestión de Defectos

El ciclo de vida de un defecto debe seguir las siguientes etapas:

- Registro (QA)

- Validación (QA confirma que es reproducible)

- Asignación (Líder de proyecto / sistema)

- Corrección (Desarrollo)

- Revisión (QA ejecuta reprueba)

- Cierre (QA confirma y documenta)

Se consideran defectos críticos aquellos que:

- Bloquean un flujo esencial (registro, login, postular, crear CV…)

- Generan pérdida de información

- Impiden cargar vistas críticas del sistema

Los defectos críticos deben corregirse antes del cierre del plan de pruebas.

7.4. Trazabilidad

Debe mantenerse trazabilidad entre:

- Requerimiento (RF / RNF)

- Caso de uso

- Caso de prueba

- Resultado

- Evidencia

Para esto se utilizará una matriz de trazabilidad, permitiendo demostrar qué requerimientos están cubiertos y si han sido validados correctamente.

7.5. Reuniones de Control

El proceso contempla:

- Reunión de Kickoff de Pruebas: Inicio oficial del ciclo de pruebas.

- Reuniones de Seguimiento (cada 2–3 días o según avance): Revisión de defectos, prioridades y bloqueos.

- Reunión de Cierre del Ciclo de Pruebas: Presentación del Informe Final de Pruebas y conclusiones.

7.6. Aprobación del Proceso de Pruebas

El proceso de pruebas se considerará aprobado cuando:

- Se cumplan los criterios de entrada y salida definidos en el punto 5.

- Todos los defectos críticos estén corregidos.

- Los defectos de severidad alta cuenten con un plan de corrección formal.

- El sistema permita ejecutar sin errores los flujos principales.

- El Informe Final de Pruebas se encuentre revisado y validado por:

  - QA principal

  - Líder del proyecto

  - Representante del equipo de desarrollo (si aplica)