Plan de Soporte y

Mantención

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 26/11/2025

Tabla de Contenidos

Introducción	2

Objetivos del Plan	3

Alcance del Soporte	4

Tipos de Mantención	5

Proceso de Gestión de Incidentes	6

Monitoreo y Control	7

Riesgos y Medidas de Mitigación	8

Roles y Responsabilidades	8

Conclusión	9

1. Introducción

El presente Plan de Soporte y Mantención define las estrategias, procesos y responsabilidades destinadas a asegurar la continuidad operativa de JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil, actualmente desplegada en un entorno de hosting público y accesible para empresas y candidatos.

El objetivo de este documento es establecer un marco de trabajo que permita:

- Garantizar la estabilidad y disponibilidad del sistema.

- Atender y resolver incidentes de manera oportuna y eficiente.

- Mantener un nivel adecuado de seguridad, rendimiento y usabilidad.

- Planificar las mejoras correctivas y evolutivas necesarias para sostener el crecimiento de la plataforma en el tiempo.

Este plan funciona como una guía operativa tanto para el equipo técnico como para los roles de desarrollo, testing, análisis y gestión, asegurando que las actividades de soporte y mantención se ejecuten de forma organizada, trazable y alineada con los objetivos del proyecto.

2. Objetivos del Plan

El Plan de Soporte y Mantención tiene como propósito establecer un marco operativo que asegure la continuidad y calidad del servicio ofrecido por JobFlex. Para ello, se definen los siguientes objetivos:

- Garantizar la disponibilidad, estabilidad y rendimiento óptimo de la plataforma en su entorno productivo.

- Estandarizar los procedimientos de soporte, asegurando que incidentes, consultas y fallas sean atendidos de forma oportuna y trazable.

- Definir y ejecutar actividades de mantención preventiva y correctiva, orientadas a evitar interrupciones y resolver problemas técnicos de manera eficaz.

- Reducir riesgos asociados a fallas de infraestructura, seguridad o desempeño, mediante acciones de monitoreo y control continuo.

- Asegurar una evolución ordenada y sostenida del sistema, incorporando mejoras, optimizaciones y nuevas funcionalidades sin afectar la operación existente.

3. Alcance del Soporte

El presente plan establece los lineamientos para la operación, mantenimiento y soporte continuo de JobFlex, abarcando aspectos técnicos, funcionales y evolutivos necesarios para asegurar la estabilidad del sistema.

| Soporte Técnico Operativo | Incluye todas las actividades relacionadas con la continuidad de los servicios tecnológicos esenciales: - Supervisión del funcionamiento del hosting, dominio y certificados SSL. - Monitoreo del rendimiento general del servidor y uso de recursos. - Seguimiento del estado y disponibilidad de la base de datos. - Atención a incidentes técnicos críticos, como caídas del sistema o inestabilidad del entorno productivo. - Verificación periódica de las conexiones entre frontend, backend y base de datos. |
| --- | --- |
| Soporte Funcional | Se enfoca en garantizar que los flujos clave del sistema operen de manera correcta: - Registro, autenticación y recuperación de cuentas. - Creación, edición y administración de perfiles y currículums. - Postulación a ofertas laborales y seguimiento básico. - Gestión de vacantes, revisión de postulantes y uso del panel empresarial. - Validación de formularios, flujos internos y navegación de usuarios finales. |
| Mantención Correctiva | Orientada a resolver fallas o errores detectados: - Corrección de bugs reportados por usuarios o identificados por el equipo técnico. - Solución de fallas en módulos específicos que afecten la experiencia del usuario o la operación del sistema. - Ajustes urgentes necesarios para restablecer la continuidad del servicio. |
| Mantención Evolutiva | Corresponde a mejoras menores que optimizan el funcionamiento general sin modificar la arquitectura ni ampliar el alcance del MVP: - Pequeños ajustes de usabilidad o diseño. - Mejoras en formularios, tiempos de carga o mensajes del sistema. - Actualizaciones mínimas de código que no impliquen rediseños estructurales. |
| Exclusiones | Las siguientes actividades no forman parte del alcance de este plan: - Desarrollo de nuevos módulos o funcionalidades principales no contempladas en el MVP. - Rediseño total o parcial de la arquitectura del sistema. - Implementación de herramientas avanzadas como análisis de datos, dashboards, sistemas de recomendación o inteligencia artificial. - Migraciones completas hacia nuevas plataformas, lenguajes o bases de datos. |

4. Tipos de Mantención

| Mantención Preventiva | Incluye todas las acciones programadas cuyo objetivo es evitar fallas futuras y mantener la estabilidad general del sistema. Estas tareas permiten detectar anomalías tempranas y asegurar el rendimiento continuo de JobFlex. Las actividades clave son: - Revisión periódica de logs del servidor, backend y base de datos. - Limpieza y depuración de archivos temporales y registros innecesarios. - Ejecución de copias de seguridad automáticas y verificación de su integridad. - Actualización controlada de dependencias críticas, frameworks y librerías utilizadas. |
| --- | --- |
| Mantención Correctiva | Corresponde a las intervenciones destinadas a resolver problemas que afectan al funcionamiento normal del sistema. Estas acciones se realizan cuando se detecta o reporta una falla. Incluye: - Corrección de bugs en funcionalidades principales. - Ajustes en formularios, validaciones o flujos que presenten errores. - Resolución de fallas en la base de datos (consultas lentas, bloqueos, integridad). - Corrección de comportamientos inesperados o inestables detectados por usuarios o testers. |
| Mantención Evolutiva | Engloba mejoras incrementales que buscan optimizar la experiencia de uso y la eficiencia técnica del sistema, sin alterar el alcance definido del MVP. Abarca: - Optimización de tiempos de carga y mejora de consultas a la base de datos. - Ajustes visuales menores para mejorar la usabilidad o accesibilidad. - Actualización periódica de textos informativos, mensajes de error, FAQs y contenido de apoyo. - Pequeñas mejoras funcionales en el panel de empresas o el flujo de postulaciones. |

5. Proceso de Gestión de Incidentes

El proceso de gestión de incidentes tiene como finalidad asegurar una atención oportuna, organizada y trazable frente a cualquier problema detectado en JobFlex. Este flujo permite mantener la continuidad del servicio, priorizar correctamente las incidencias y documentar cada resolución para futuros procesos de mejora.

5.1. Canales Oficiales de Reporte

Los incidentes podrán ser ingresados a través de los siguientes medios:

- Repositorio oficial de issues en GitHub, utilizado como canal primario para registrar, clasificar y dar seguimiento a fallas técnicas.

- Formulario de contacto interno en JobFlex (si se encuentra habilitado), orientado a usuarios finales y empresas para reportes rápidos.

- Comunicación directa del equipo cliente hacia el Jefe de Proyecto, para incidentes urgentes o requerimientos formales.

5.2. Clasificación de Incidentes

Cada incidente será evaluado y clasificado según su criticidad e impacto en el funcionamiento del sistema, lo que determina el tiempo de respuesta:

| Prioridad | Descripción | Tiempo de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Alta | Caída total del sistema, fallas críticas que impiden registro, login o postulación. | < 24 horas |
| Media | Problemas que afectan funcionalidades relevantes, pero sin detener completamente la operación. | 48 horas |
| Baja | Ajustes visuales, mejoras sugeridas, textos, detalles estéticos o no críticos. | 72 horas |

5.3. Flujo de Atención de Incidentes

- Recepción del incidente mediante uno de los canales establecidos.

- Registro en GitHub, asignando categoría, prioridad y responsable.

- Análisis técnico inicial para determinar causa probable y alcance.

- Asignación del incidente al desarrollador o tester correspondiente.

- Implementación de la solución, incluyendo correcciones, pruebas técnicas y validaciones.

- Deploy controlado al entorno productivo, siguiendo el procedimiento de versionado.

- Cierre del incidente, documentando la causa, solución aplicada y lecciones aprendidas.

6. Monitoreo y Control

El monitoreo de JobFlex se llevará a cabo de manera continua con el objetivo de garantizar un funcionamiento estable, detectar problemas tempranos y asegurar la disponibilidad del sistema. Las actividades consideran tanto controles automáticos como revisiones programadas por parte del equipo técnico.

Las acciones principales incluyen:

- Supervisión del servidor y recursos del hosting: Revisión periódica del uso de CPU, memoria, almacenamiento y ancho de banda para prevenir saturaciones o caídas inesperadas.

- Monitoreo de la base de datos: Verificación del estado de las conexiones, integridad de tablas, tiempos de respuesta en consultas y comportamiento general del motor.

- Alertas automáticas del proveedor de hosting: Notificaciones inmediatas ante interrupciones del servicio, sobrecarga de recursos o fallas críticas detectadas en el entorno productivo.

- Validación semanal de flujos esenciales: Revisión manual del registro, autenticación, creación de perfiles, postulaciones y panel de empresas para asegurar que no existan fallas funcionales.

- Control de integridad y disponibilidad de backups: Revisión periódica para confirmar que las copias de seguridad automáticas se ejecutan correctamente y permiten una restauración íntegra del sistema.

Este monitoreo permitirá anticiparse a incidentes, corregir fallas de manera oportuna y mantener la calidad operativa de JobFlex durante su uso continuo.

7. Riesgos y Medidas de Mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del hosting | Alto | Bajo | Monitor de uptime + backups + contacto con proveedor |
| Errores en flujos críticos | Alto | Medio | Pruebas regulares + documentación de incidentes |
| Saturación por usuarios concurrentes | Medio | Bajo | Ajuste de recursos del hosting |
| Problemas con base de datos | Alto | Bajo | Respaldos automáticos y monitoreo |
| Falta de reportes claros de usuarios | Medio | Medio | Formularios simples de feedback y FAQs |

8. Roles y Responsabilidades

| Jefe de Proyecto | - Supervisar la continuidad operacional. - Coordinar equipos técnicos y funcionales. - Validar incidentes críticos. |
| --- | --- |
| Analista de Requerimientos | - Registrar incidentes y cambios. - Evaluar necesidades de mejora. - Mantener documentación funcional. |
| Diseñador de Sistemas | - Revisar arquitectura ante incidentes mayores. - Proponer mejoras técnicas. - Asegurar coherencia del diseño. |
| Desarrollador | - Corregir bugs. - Implementar mejoras evolutivas. - Gestionar versiones y despliegues. |
| Tester | - Validar correcciones. - Ejecutar pruebas funcionales periódicas. - Asegurar calidad antes de cada despliegue. |

9. Conclusión

La gestión de escalamiento establece el procedimiento para resolver incidencias, conflictos o impedimentos que no pueden ser solucionados en el nivel operativo del equipo. Su propósito es asegurar que los problemas críticos sean atendidos con rapidez, evitando retrasos y garantizando la continuidad del proyecto.