Minuta de Control de Programación

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 1/10/2025

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Tabla de contenido

Introducción y Contexto…………………………………………………………………………………………………2

Estado de Avance detallado por Módulo…………………………………………..……………………………2

Módulo de Autenticación y Seguridad…………………………………………..……………………..2

Módulo de Gestión de Perfiles…………………………………………..…………………………………2

Módulo de Ofertas y Postulaciones…………………………………………..………………………….2

Módulo de Entrevistas y Agendamiento…………………………………………..…………………..3

Gestión de Incidencias y Riesgos…………………………………………..………………………………………..3

Cierre de Alcance Técnico e Integraciones.………………………..…………………………………………….4

Consolidación de Servicios Externos……………………………………………………………………..4

Optimización de Código y Base de Datos……………………………………………………………….4

Aseguramiento de Calidad (QA)…………………………………………………………………………….4

Conclusiones y Cierre de Control………………………………………..…………………………………………..5

1. Introducción y Contexto

El presente documento detalla el estado de avance técnico y funcional del proyecto JobFlex al cierre del ciclo de desarrollo actual. Este reporte consolida el progreso de los módulos críticos (Autenticación, Gestión de Perfiles, Ofertas Laborales y Postulaciones), identifica la deuda técnica acumulada y establece la hoja de ruta para la integración de servicios externos en la próxima iteración.

2. Estado de Avance Detallado por Módulo

A continuación, se desglosa el progreso técnico, destacando componentes finalizados y terminados.

#### 2.1. Módulo de Autenticación y Seguridad

- Estado: Completado (100%)

- Descripción Técnica: Se ha implementado un sistema de autenticación robusto utilizando Django Allauth. La seguridad se ha reforzado mediante la integración de Google OAuth 2.0 para el inicio de sesión social y un mecanismo de Doble Factor de Autenticación (2FA) basado en códigos de correo electrónico temporales, gestionados a través de sesiones y modelos de usuario extendidos (RegistroUsuarios).

- Componentes Entregados: Vistas de Login/Registro, Flujo de recuperación de contraseña, Middleware de seguridad y Templates de correo transaccional.

#### 2.2. Módulo de Gestión de Perfiles (Empresa y Candidato)

- Estado: Completado (100%)

- Descripción Técnica: Arquitectura de modelos relacionales implementada para soportar perfiles diferenciados.

  - Empresas: Integración con base de datos externa (MySQL) para validación de RUT mediante el script de carga masiva.

  - Candidatos: Sistema de gestión de CVs dual (CV estructurado en base de datos vs. CV en archivo PDF almacenado en AWS S3).

- Validaciones: Reglas de negocio implementadas para impedir la duplicidad de RUTs y correos electrónicos.

#### 2.3. Módulo de Ofertas y Postulaciones (Core Business)

- Estado: Completado (100%)

- Descripción Técnica:

  - Ofertas: El CRUD de vacantes opera con integridad referencial total, permitiendo la categorización dinámica por Jornada, Modalidad y Región/Ciudad normalizadas.

  - Postulaciones: El tablero Kanban interactivo está plenamente operativo, permitiendo el arrastre (drag & drop) de candidatos entre estados. La lógica de actualización asíncrona vía AJAX ha sido optimizada para soportar múltiples actualizaciones simultáneas sin latencia perceptible, cerrando el flujo desde la postulación hasta la contratación o rechazo.

#### 2.4. Módulo de Entrevistas y Agendamiento

- Estado: Completado (100%)

- Descripción Técnica: El módulo de agendamiento se ha finalizado con la integración exitosa de servicios externos.

- Gestión de citas: La estructura de datos (Entrevista, Modo Online, Modo Presencial) está consolidada.

3. Gestión de Incidencias y Riesgos

| ID | Riesgo / Incidencia | Nivel de Impacto | Estrategia de Mitigación | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Límites de cuota en API de Google (OAuth/Calendar) | Medio | Implementar caché de tokens y monitoreo de uso en consola de desarrollador. | Mitigado / Configurado |
| R-02 | Latencia en carga de CVs desde S3 | Bajo | Optimización de imágenes y uso de URLs firmadas con tiempo de expiración ajustado. | Resuelto |
| I-01 | Inconsistencia en validación de RUTs antiguos | Medio | Refactorización del script para manejar excepciones de formato. | Resuelto |

4. Cierre de Alcance Técnico e Integraciones

Se certifica que la totalidad de los requerimientos técnicos planificados para el MVP (Producto Mínimo Viable) han sido desarrollados, integrados y desplegados. Durante la fase final de estabilización, se completaron las siguientes tareas críticas que aseguran la robustez del sistema:

4.1 Consolidación de Servicios Externos:

- 4.1.1.  La comunicación entre JobFlex y el ecosistema de Google (Calendar y Maps) ha sido auditada, asegurando que los tokens de acceso se refresquen correctamente y que las cuotas de uso de API estén dentro de los márgenes operativos seguros.

- 4.1.2. El almacenamiento en AWS S3 para los CVs ha sido configurado con políticas de retención y seguridad definitivas.

4.2 Optimización de Código y Base de Datos:

- 4.2.1. Se ejecutó la normalización final de la base de datos geográfica (Región/Ciudad), garantizando la integridad de los datos en todos los formularios de perfil y ofertas.

- 4.2.2. Se refactorizaron los scripts de carga masiva de empresas para manejar excepciones de formato de manera silenciosa, asegurando una base de datos de empresas limpia y validada.

4.3 Aseguramiento de Calidad (QA):

- 4.3.1. Se han ejecutado pruebas integrales (End-to-End) en los flujos de cambio de estado de postulaciones, confirmando que las notificaciones automáticas se disparan correctamente en cada etapa del proceso de selección.

5. Conclusiones y Cierre de Control

El proyecto JobFlex ha finalizado exitosamente su ciclo de desarrollo de software. La plataforma cuenta con un núcleo operativo estable, seguro y con todas sus funcionalidades críticas desplegadas en el ambiente final.

El sistema cumple con los estándares de autenticación (2FA), gestión de datos y usabilidad definidos en el alcance inicial. Las integraciones con servicios de terceros operan de manera fluida, entregando valor real tanto a candidatos como a reclutadores.

Estado Final de Entregables:

- Código Fuente: Versionado final congelado en el repositorio y listo para entrega.

- Despliegue: Aplicación operativa en ambiente de producción, conectada a bases de datos SQL Server (Azure) y MySQL (SII).

- Documentación: Manuales técnicos, Diagramas de Arquitectura y Diccionario de Datos actualizados a la versión final.

Con esto, el equipo de desarrollo da por cerrada la etapa de construcción técnica, dejando la plataforma disponible para su uso productivo inmediato.

Aprobación del Documento:

Jefe de Proyecto Fecha: 1/10/2025