Plan de Adquisiciones

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 26/09/2025

Tabla de Contenidos

Introducción	2

Objetivos del Plan de Adquisiciones	3

Roles y Responsabilidades en las Adquisiciones	4

Alcance de las Adquisiciones del Proyecto	5

Lista de Recursos a Adquirir (Inventario de Adquisiciones)	6

Criterios de Selección de Proveedores o Herramientas	7

Procedimiento de Adquisición	8

Plan de Integración y Uso de Herramientas Adquiridas	9

Integración al Entorno del Proyecto	9

Uso dentro del Flujo de Trabajo	9

Mantenimiento y Supervisión	10

Control y Seguimiento de Adquisiciones	11

Gestión de Cambios en las Adquisiciones	12

Registro y Documentación Asociada	13

Cierre de las Adquisiciones del Proyecto	14

1. Introducción

El presente Plan de Adquisiciones establece el proceso, los criterios y los lineamientos necesarios para gestionar la compra, contratación y provisión de recursos requeridos para el desarrollo del proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil. Su objetivo es asegurar que todos los bienes, servicios y herramientas esenciales para la ejecución del proyecto se obtengan de manera oportuna, eficiente y conforme a los estándares técnicos definidos por el equipo.

En el contexto del proyecto, las adquisiciones comprenden tanto recursos tecnológicos (software, entornos de desarrollo, almacenamiento), como servicios de apoyo y herramientas de gestión que garanticen la continuidad operativa del equipo. Aunque el alcance del proyecto es principalmente académico, la correcta planificación y control de estas adquisiciones resulta fundamental para evitar retrasos, minimizar costos y asegurar que las soluciones seleccionadas cumplan con las necesidades técnicas y funcionales del sistema.

Este documento describe los requerimientos de adquisiciones, los responsables involucrados, los criterios de selección de proveedores, las herramientas utilizadas para su evaluación y los procedimientos para integrar los recursos al proyecto. Asimismo, establece la trazabilidad necesaria para mantener un registro formal de decisiones, aprobaciones y cambios en las adquisiciones durante todo el ciclo de vida del desarrollo.

2. Objetivos del Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones pretende asegurar que todo lo que el proyecto necesita —desde servicios hasta herramientas o recursos técnicos— llegue en el momento justo, con la calidad esperada y bajo las condiciones adecuadas. Su propósito central es evitar improvisaciones y mantener el avance del proyecto alineado con los plazos, el presupuesto y los estándares definidos.

En términos prácticos, este plan busca:

- Garantizar disponibilidad oportuna de bienes y servicios indispensables para cada fase del proyecto.

- Establecer criterios claros de selección que permitan contratar proveedores confiables y coherentes con los objetivos del proyecto.

- Controlar costos y riesgos, manteniendo trazabilidad de cada adquisición para prevenir retrasos, sobrecostos o incumplimientos.

- Apoyar la ejecución ordenada del proyecto, proporcionando un marco que coordina compras, aprobaciones y responsabilidades, evitando bloqueos operativos.

En conjunto, estos objetivos permiten que el desarrollo del proyecto avance de manera segura, eficiente y sin interrupciones creadas por falta de recursos o decisiones improvisadas.

3. Roles y Responsabilidades en las Adquisiciones

El proceso de adquisiciones requiere una coordinación clara entre los distintos miembros del equipo para asegurar que cada solicitud sea justificada, evaluada y aprobada de manera eficiente. A continuación se describen los roles involucrados y sus responsabilidades dentro del ciclo de adquisición del proyecto:

| Jefe de Proyecto | - Supervisa y valida todas las solicitudes de adquisición. - Evalúa la pertinencia técnica, económica y temporal de cada requerimiento. - Autoriza o rechaza adquisiciones según el presupuesto aprobado. - Mantiene comunicación con proveedores clave cuando es necesario. - Garantiza que los procesos cumplan con las políticas internas del proyecto. |
| --- | --- |
| Analista de Requerimientos | - Identifica las necesidades de recursos (software, servicios, licencias, datos, hardware) según los requisitos del sistema. - Documenta las especificaciones técnicas necesarias para cada adquisición. - Justifica la necesidad del recurso en función de los requerimientos funcionales y no funcionales. - Coordina con el Jefe de Proyecto para validar la necesidad y prioridad. |
| Diseñador de Sistemas | - Evalúa la compatibilidad técnica de los recursos solicitados. - Determina si las herramientas o servicios propuestos se ajustan a la arquitectura del sistema. - Proporciona criterios técnicos para comparar alternativas. - Informa riesgos asociados a la selección de un recurso incorrecto. |
| Desarrollador | - Identifica herramientas o librerías necesarias para el desarrollo. - Informa al Analista o Diseñador sobre dependencias técnicas que requieran nuevas adquisiciones. - Verifica que los recursos adquiridos funcionen correctamente en el entorno de desarrollo. - Reporta problemas que requieran soporte o reemplazo de recursos adquiridos. |
| Tester | - Solicita herramientas de testing cuando sean necesarias (automatización, ambientes de prueba, datos sintéticos). - Valida que los ambientes y recursos adquiridos cumplan con los criterios de prueba. - Registra incidencias relacionadas con fallas o limitaciones de los recursos adquiridos. - Aporta información relevante para evaluar la calidad del proveedor o herramienta. |

4. Alcance de las Adquisiciones del Proyecto

El alcance de las adquisiciones del proyecto considera todos los bienes, herramientas y servicios necesarios para asegurar el desarrollo adecuado de la plataforma JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil. Estas adquisiciones se enfocan en garantizar que el equipo cuente con los recursos técnicos y operativos para cumplir con las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

En términos generales, el proyecto contempla los siguientes tipos de adquisiciones:

| Software | Incluye todas las herramientas digitales necesarias para la programación, análisis de datos, control de versiones y gestión del proyecto. Esto abarca entornos de desarrollo (IDEs), bibliotecas, frameworks y plataformas de automatización o integración. |
| --- | --- |
| Recursos Cloud | Comprende los servicios en la nube requeridos para el despliegue, almacenamiento, procesamiento y pruebas del proyecto. Estos pueden incluir servicios como hosting web, bases de datos cloud, almacenamiento de archivos, servicios de autenticación y entornos de desarrollo en la nube. |
| Herramientas de Documentación | Engloba plataformas para elaborar, mantener y versionar la documentación técnica y funcional del sistema, tales como manuales, especificaciones, diagramas UML y reportes del proyecto. |
| Herramientas de Diseño | Incluye software utilizado para la creación de prototipos, wireframes, diseño UI/UX y diagramación visual necesaria para la interfaz de la plataforma JobFlex. |
| Servicios Externos (si aplica) | Considera cualquier servicio adicional que el equipo pudiera requerir, como APIs externas, servicios de validación de datos, consultorías, o componentes de terceros necesarios para complementar funcionalidades del sistema. En caso de no ser necesario adquirir servicios externos, se deja el apartado sin uso, manteniéndose solo como registro metodológico. |

5. Lista de Recursos a Adquirir (Inventario de Adquisiciones)

A continuación se detallan los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto. Aunque muchos son gratuitos o cuentan con planes educativos, igualmente se incluyen para efectos de control y planificación.

| Recurso | Tipo | Justificación | Rol | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python 3.x | Software | Lenguaje principal de programación para el backend y lógica del sistema. | Desarrollador | Gratuito |
| Django Framework | Software | Framework para el desarrollo del backend, APIs y arquitectura MVC del proyecto. | Desarrollador | Gratuito |
| GitHub | Software / Servicio | Control de versiones, repositorio remoto y gestión colaborativa del código. | Todo el equipo | Gratuito |
| Azure SQL Database | Servicio Cloud (DBaaS) | Base de datos gestionada para almacenar información del sistema. | Desarrollador / Diseñador de Sistemas | Gratuito (Según uso) |
| Google Cloud Platform (GCP) | Recursos Cloud | Apoyo en despliegue, pruebas o servicios auxiliares (almacenamiento, funciones). | Desarrollador / Jefe de Proyecto | Gratuito (Según uso) |
| AWS (Amazon Web Services) | Recursos Cloud | Servicios cloud complementarios para pruebas o despliegue alternativo. | Desarrollador / Jefe de Proyecto | Gratuito (Según uso) |
| Cloudflare | Servicio Cloud (Security/CDN) | Protección, rendimiento y gestión de DNS para el despliegue del proyecto. | Desarrollador / Jefe de Proyecto | Gratuito (Plan básico) |
| Visual Studio Code | Software | Editor de código principal para el desarrollo. | Desarrollador | Gratuito |

6. Criterios de Selección de Proveedores o Herramientas

Para asegurar que las adquisiciones del proyecto sean las más adecuadas y apoyen una ejecución eficiente, se establecen los siguientes criterios de evaluación para todos los recursos tecnológicos, servicios cloud y herramientas seleccionadas:

| Disponibilidad | Se priorizan herramientas y servicios que estén plenamente disponibles al momento de la implementación, que cuenten con versiones estables y que ofrezcan acceso continuo sin interrupciones significativas. En el caso de servicios cloud, se consideran las garantías de uptime del proveedor. |
| --- | --- |
| Compatibilidad Técnica | Todos los recursos deben ser compatibles con la arquitectura del proyecto basada en Python, Django, Azure SQL Database, y los entornos cloud utilizados (Azure, AWS, Cloudflare). Se privilegia software y servicios que se integren sin necesidad de configuraciones excesivamente complejas. |
| Costo | Se prefieren soluciones gratuitas, de código abierto o con planes educativos que no generen gastos adicionales al proyecto académico. En caso de herramientas cloud con costo variable según uso, se evalúa su relación costo–beneficio y la posibilidad de operar dentro de los límites gratuitos. |
| Soporte | Se consideran proveedores que ofrezcan documentación completa, comunidades activas, tutoriales, foros o soporte formal que permita resolver problemas de manera rápida. Este criterio es fundamental para facilitar el desarrollo y la solución de incidencias. |
| Seguridad | Las herramientas seleccionadas deben cumplir estándares adecuados de seguridad, protección de datos, gestión de accesos y buenas prácticas de despliegue. Esto es especialmente importante en servicios cloud como Azure SQL Database o Cloudflare, que manejan datos sensibles y control de tráfico. |
| Facilidad de Integración | Se priorizan recursos que puedan integrarse sin fricciones al pipeline del proyecto: control de versiones en GitHub, despliegue en entornos cloud, configuración de base de datos, pruebas y uso desde Django. La simplicidad de integración reduce tiempos y evita riesgos técnicos. |

7. Procedimiento de Adquisición

El proceso de adquisición del proyecto establece los pasos que deben seguirse para solicitar, evaluar, aprobar y registrar cualquier recurso necesario. Este procedimiento asegura la transparencia, trazabilidad y correcta integración de cada herramienta dentro del desarrollo del sistema.

| Identificación de la necesidad | Un miembro del equipo detecta que se requiere un nuevo recurso (software, servicio cloud o herramienta). La necesidad debe estar alineada con los requerimientos funcionales, técnicos o de gestión del proyecto. |
| --- | --- |
| Evaluación técnica | El Analista de Requerimientos y/o el Diseñador de Sistemas evalúan si el recurso es técnicamente adecuado, considerando: - Compatibilidad con la arquitectura del sistema (Python, Django, Azure SQL, etc.). - Integración con los servicios cloud utilizados (Azure, GCP, AWS, Cloudflare). - Disponibilidad y facilidad de implementación. |
| Selección de la opción | El equipo revisa alternativas disponibles (por ejemplo, librerías, servicios cloud equivalentes o herramientas open-source). Se elige la opción que aporte mayor valor considerando costo, soporte y seguridad. |
| Aprobación final | El Jefe de Proyecto revisa la justificación y autoriza formalmente la adquisición. En caso de recursos de pago o consumos cloud, el jefe debe validar además la disponibilidad presupuestaria o de créditos gratuitos. |
| Registro en repositorio | Una vez aprobada, la adquisición se documenta en el Inventario de Recursos del Proyecto, indicando: - Nombre del recurso - Tipo - Rol que lo utilizará - Fecha de incorporación - Costo (si corresponde) Este registro se realiza en un repositorio interno del proyecto. |
| Integración al proyecto | El recurso se implementa o configura según sea necesario: - Instalación de software - Creación de instancias cloud - Configuración de permisos o accesos - Integración dentro del entorno de desarrollo o despliegue Finalmente, se notifica al equipo que el recurso está disponible para su uso. |

8. Plan de Integración y Uso de Herramientas Adquiridas

Este plan establece cómo se incorporarán los recursos, herramientas y servicios seleccionados al entorno del proyecto, asegurando su correcta configuración, disponibilidad y uso por parte del equipo. Su propósito es garantizar que cada herramienta cumpla su función dentro del flujo de trabajo y que los responsables designados mantengan su funcionamiento adecuado.

8.1. Integración al Entorno del Proyecto

| Recurso | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Python y Django | Serán instalados y configurados en los entornos locales de desarrollo. Se establecerá un entorno virtual estándar para asegurar uniformidad entre los integrantes del equipo. | Desarrollador |
| GitHub | El repositorio del proyecto será creado por el Jefe de Proyecto y administrado por el Desarrollador. Se definirán ramas principales, políticas de commits y un flujo de versionamiento. | Jefe de Proyecto / Desarrollador |
| Azure SQL Database | Se configurará una instancia administrada para desarrollo y pruebas. Se definirán cadenas de conexión seguras, usuarios y permisos. | Diseñador de Sistemas / Desarrollador |
| Google Cloud Platform (GCP) y AWS | Se utilizarán para tareas auxiliares como despliegues de prueba, almacenamiento, funciones o entornos alternativos. La integración se realizará mediante cuentas educativas o gratuitas. | Jefe de Proyecto / Desarrollador |
| Cloudflare | Se configurará como CDN, proveedor de DNS o capa de seguridad en caso de despliegue externo del sistema. | Desarrollador / Jefe de Proyecto |
| Visual Studio Code | Será instalado por cada miembro del equipo y configurado con extensiones mínimas necesarias (Python, Django, Git). | Desarrollador (configuración base) |

8.2. Uso dentro del Flujo de Trabajo

- Las herramientas serán utilizadas según los roles definidos (desarrollo, gestión, pruebas).

- Cada recurso estará documentado en un repositorio interno con su guía de uso básico.

- Se establecerá una rutina de respaldo y control de versiones para evitar pérdida de información.

- Las configuraciones críticas (DB, claves, tokens) se centralizarán mediante variables de entorno, evitando exposición directa.

8.3. Mantenimiento y Supervisión

- El Desarrollador será responsable del mantenimiento de entornos locales y dependencias.

- El Jefe de Proyecto supervisará el uso adecuado de los servicios cloud y controlará consumos para evitar costos inesperados.

- Cada actualización o integración nueva deberá ser registrada en el repositorio según el procedimiento establecido en el plan.

9. Control y Seguimiento de Adquisiciones

El control y seguimiento de las adquisiciones del proyecto tiene como objetivo asegurar que las herramientas seleccionadas se utilicen adecuadamente, se mantengan disponibles durante todo el desarrollo y cumplan con los estándares técnicos definidos. Para ello, se implementan los siguientes mecanismos:

| Monitoreo del uso de herramientas y servicios | El Jefe de Proyecto verificará periódicamente que cada herramienta o servicio esté siendo utilizado por los roles correspondientes y que su aplicación contribuya al cumplimiento de los entregables planificados. |
| --- | --- |
| Verificación de disponibilidad técnica | El Desarrollador y el Diseñador de Sistemas serán responsables de confirmar que los servicios cloud (Azure SQL Database, AWS, Cloudflare y GCP) se encuentren operativos, configurados correctamente y accesibles para el equipo. |
| Control de versiones y repositorios | GitHub será administrado mediante políticas básicas de ramificación, revisión de código y registro de actividades, permitiendo un control trazable del avance y de los recursos asociados al repositorio. |
| Actualización y gestión de dependencias | El equipo técnico realizará revisiones periódicas de versiones de Python, Django y librerías asociadas para garantizar estabilidad, corregir vulnerabilidades y mantener compatibilidad con los entornos de despliegue. |
| Registro de incidencias | Se mantendrá un registro de fallos, interrupciones o problemas que afecten el uso de alguna herramienta adquirida. Este registro permitirá evaluar riesgos, implementar correcciones y asegurar la continuidad operativa. |
| Reevaluación de herramientas | En caso de que alguna herramienta no cumpla con los requerimientos del proyecto o existan alternativas más eficientes, el Jefe de Proyecto podrá solicitar una reevaluación y eventual sustitución, siguiendo el procedimiento de adquisición establecido. |

10. Gestión de Cambios en las Adquisiciones

Para asegurar que cualquier cambio en las herramientas o recursos adquiridos se gestione de manera ordenada y controlada, se establece el siguiente procedimiento:

Flujo de gestión de cambios:

| Solicitud de cambio | - Cualquier miembro del equipo identifica la necesidad de un nuevo recurso o la sustitución de uno existente. - Se documenta la solicitud indicando justificación, beneficios esperados y posibles impactos. |
| --- | --- |
| Evaluación técnica | El Jefe de Proyecto junto con los roles involucrados (Desarrollador, Diseñador de Sistemas, Analista de Requerimientos) revisan la compatibilidad, costos, seguridad y facilidad de integración de la nueva herramienta. |
| Aprobación | El Jefe de Proyecto decide si se aprueba, rechaza o pospone la adquisición según el impacto en el proyecto. |
| Registro | Toda decisión y detalle del cambio se documenta en el repositorio oficial del proyecto para mantener trazabilidad. |
| Integración | Una vez aprobado, se implementa la herramienta o recurso, asignando responsabilidades de configuración, uso y mantenimiento al rol correspondiente. |
| Comunicación | Se informa a todo el equipo sobre el cambio, incluyendo instrucciones de uso y posibles ajustes en los procedimientos internos. |

Este proceso garantiza que los cambios en las adquisiciones no interrumpan el desarrollo del proyecto y que todos los recursos se utilicen de manera efectiva, segura y conforme a los objetivos del proyecto JobFlex.

11. Registro y Documentación Asociada

Para garantizar la trazabilidad y disponibilidad de todos los recursos adquiridos en el proyecto JobFlex, se establecen los siguientes lineamientos para el almacenamiento y registro:

- Repositorio principal:

  - Toda la documentación asociada a las adquisiciones se centraliza en el repositorio oficial del proyecto (GitHub) y, cuando corresponda, en carpetas compartidas de Google Drive.

  - Se mantiene una estructura organizada por tipo de recurso y fecha de incorporación.

- Documentación a almacenar:

  - Evidencia de descargas: Capturas, registros o comprobantes de adquisición o descarga de software, frameworks y recursos cloud.

  - Manuales y guías: Archivos PDF, tutoriales oficiales o notas técnicas de uso de cada herramienta adquirida.

  - Licencias: Información sobre licencias gratuitas, educativas o comerciales, incluyendo restricciones de uso y fechas de expiración.

  - Documentos de aprobación: Formatos de solicitud, evaluaciones y autorizaciones firmadas por el Jefe de Proyecto o equipo correspondiente.

- Reglas de registro:

  - Cada documento debe incluir fecha, autor, versión y breve descripción.

  - Se recomienda actualizar los archivos siempre que se realicen cambios en la configuración, uso o versión de las herramientas.

  - Toda la información debe ser accesible para los miembros del equipo, manteniendo seguridad y respaldo de datos.

Este procedimiento asegura que cualquier adquisición o recurso utilizado quede debidamente registrado, facilitando revisiones futuras, auditorías y continuidad del proyecto.

12. Cierre de las Adquisiciones del Proyecto

Al finalizar el proyecto JobFlex, se llevará a cabo un proceso de cierre de todas las adquisiciones para asegurar que los recursos utilizados queden correctamente evaluados, documentados y archivados. Este cierre incluye:

Evaluación final de herramientas:

- Revisar la utilidad y desempeño de cada software, framework y recurso cloud utilizado.

- Identificar si cumplieron con los objetivos del proyecto y los criterios de selección iniciales.

Registro de lecciones aprendidas:

- Documentar experiencias positivas y desafíos enfrentados en la adquisición, integración y uso de las herramientas.

- Registrar recomendaciones para futuros proyectos, incluyendo mejoras en la selección, gestión o integración de recursos.

Revisión de continuidad o archivo de recursos:

- Determinar qué recursos seguirán siendo utilizados por el equipo en otros proyectos o para mantenimiento del sistema.

- Archivar documentación, licencias y evidencia de adquisiciones que no se seguirán usando, asegurando que queden accesibles para referencia futura.

Este proceso garantiza un cierre ordenado, permite capitalizar aprendizajes para próximos proyectos y asegura que toda la información relacionada con las adquisiciones quede registrada de forma estructurada y accesible.