Plan de Calidad

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 10/09/2025

Tabla de Contenidos

Introducción	2

Objetivos de Calidad	3

Alcance del Plan de Calidad	4

Roles y Responsabilidades	5

Estándares de Calidad	6

Métricas de Calidad	8

Procesos de Aseguramiento de Calidad	10

Procesos de Control de Calidad	12

Gestión de No Conformidades	14

1. Introducción

El presente Plan de Calidad define los lineamientos, criterios y actividades necesarias para asegurar que el proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil cumpla con los estándares de calidad establecidos por el equipo de desarrollo y las buenas prácticas de la industria tecnológica.

Este documento establece cómo se gestionará la calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto, abarcando procesos de planificación, aseguramiento, control y mejora continua. Asimismo, describe las responsabilidades del equipo, los estándares que se utilizarán y las métricas que permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad.

El Plan de Calidad servirá como una guía operativa para garantizar que la plataforma se desarrolle de manera consistente, confiable y alineada tanto con los requerimientos funcionales como con los no funcionales definidos, asegurando una experiencia de uso óptima para los diferentes perfiles de usuario.

2. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad del proyecto buscan garantizar que la plataforma JobFlex se desarrolle con altos estándares técnicos, funcionales y de experiencia de usuario. Estos objetivos permiten orientar el trabajo del equipo y establecer criterios medibles para evaluar el desempeño del proyecto.

Los principales objetivos de calidad son:

- Asegurar la funcionalidad correcta de la plataforma, garantizando que todas las historias de usuario y requerimientos sean implementados y validados de acuerdo con las necesidades de los usuarios y la lógica del negocio.

- Garantizar la usabilidad y experiencia de usuario (UX) mediante interfaces intuitivas, consistentes y accesibles, facilitando la navegación de los distintos perfiles de usuario.

- Cumplir con estándares de desarrollo de software, aplicando buenas prácticas de programación, control de versiones, revisión de código y documentación técnica actualizada.

- Asegurar un rendimiento óptimo y tiempos de respuesta adecuados, especialmente en procesos críticos como la búsqueda de ofertas, filtrado, carga de datos y manejo de perfiles multipropósito.

- Implementar mecanismos de seguridad y protección de datos, asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información administrada por la plataforma.

- Garantizar la calidad de los datos y procesos asociados, verificando que las transformaciones, validaciones y cargas se ejecuten correctamente y entreguen información precisa y útil.

- Cumplir con los plazos establecidos en el plan del proyecto, asegurando entregables consistentes y una gestión eficiente de las versiones y despliegues.

3. Alcance del Plan de Calidad

El presente Plan de Calidad abarca todas las actividades, procesos y controles relacionados con la gestión de la calidad durante el desarrollo del proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil. Su alcance incluye la planificación, aseguramiento y control de calidad en cada etapa del ciclo de vida del software, desde la definición de requerimientos hasta la entrega final del producto.

Este plan se aplica a:

- El desarrollo funcional de la plataforma web, incluyendo módulos de registro, login, gestión de perfiles multipropósito, publicación de ofertas laborales, búsqueda inteligente y paneles de administración.

- El diseño de la experiencia de usuario y la interfaz (UX/UI), asegurando que cumplan criterios de usabilidad, accesibilidad y consistencia visual.

- La implementación técnica del backend y frontend, considerando buenas prácticas de codificación, estándares de desarrollo y documentación.

- Los procesos de integración y despliegue, asegurando versiones estables y correctamente probadas.

- Los procesos de análisis y gestión de datos, incluyendo la calidad de los datasets utilizados, validaciones y flujos asociados al proyecto.

- Las actividades de pruebas y validación, tales como pruebas unitarias, integrales, de rendimiento y de aceptación del usuario.

- La gestión de incidencias, riesgos y no conformidades, garantizando su registro, seguimiento y resolución oportuna.

Quedan fuera del alcance actividades externas al desarrollo del software, tales como contratación de personal, decisiones administrativas de la institución o procesos operativos posteriores al despliegue fuera del entorno controlado del proyecto.

4. Roles y Responsabilidades

Para asegurar la correcta ejecución del Plan de Calidad del proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil, se definen los siguientes roles y responsabilidades asociadas a la gestión, aseguramiento y control de la calidad durante el ciclo de vida del software.

| Rol | Funciones Principales |
| --- | --- |
| Jefe de Proyecto | - Asegurar que el equipo siga los estándares y procesos definidos en este documento. - Gestionar riesgos y no conformidades relacionadas con la calidad. - Validar entregables clave y aprobar etapas del proyecto. Coordinar comunicación entre las áreas involucradas. |
| Analista de Requerimientos | - Levantar requerimientos claros, completos y verificables. - Mantener actualizada la documentación base del proyecto. - Validar que los desarrollos cumplan con las especificaciones definidas. - Apoyar la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y pruebas. |
| Diseñador de Sistemas | - Elaborar modelos de datos, diagramas y estructuras del sistema. - Asegurar que el diseño cumpla estándares de calidad, rendimiento y seguridad. - Proveer lineamientos técnicos para el desarrollo. - Validar la coherencia entre diseño, requerimientos y funcionalidades implementadas. |
| Desarrollador | - Implementar funcionalidades siguiendo buenas prácticas y estándares definidos. - Documentar el código y mantener control de versiones. - Participar en revisiones técnicas y pruebas unitarias. - Corregir defectos detectados mediante QA o QC. |
| Tester (QA) | - Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales, técnicos y de rendimiento. - Registrar, reportar y hacer seguimiento de defectos. - Validar correcciones y asegurar la estabilidad del producto. - Verificar cumplimiento de requisitos, criterios de aceptación y estándares de calidad. |

5. Estándares de Calidad

Para asegurar que el proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil se desarrolle con un nivel óptimo de calidad, se establecen los siguientes estándares basados en buenas prácticas de ingeniería de software, diseño UX/UI y gestión de datos. Estos estándares guían las actividades del equipo y sirven como referencia para las evaluaciones de calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

| Estándares de Desarrollo de Software | - Uso de control de versiones mediante Git, con flujos estructurados de commits y manejo de ramas (feature, develop, main). - Aplicación de buenas prácticas de codificación, como legibilidad, modularidad, reutilización y uso de patrones cuando corresponda. - Cumplimiento de convenciones de estilo del lenguaje utilizado (por ejemplo, PEP8 en Python). - Documentación mínima obligatoria en el código: comentarios, docstrings y descripciones de funciones críticas. - Implementación de pruebas unitarias y pruebas funcionales básicas antes de cada integración. |
| --- | --- |
| Estándares de Diseño UX/UI | - Interfaces consistentes y alineadas con principios de usabilidad (normas como Nielsen o heurísticas generales). - Diseño responsivo y accesible, garantizando compatibilidad con distintos dispositivos y navegadores. - Uso coherente de paleta de colores, tipografías y componentes visuales definidos en los lineamientos de diseño. - Validación de prototipos mediante pruebas de usabilidad o retroalimentación del usuario final. |
| Estándares de Gestión de Requerimientos | - Requerimientos funcionales y no funcionales deben ser claros, completos, consistentes, trazables y verificables. - Cada requerimiento tendrá asociado un criterio de aceptación definido. - Cambios en los requerimientos deben documentarse formalmente y aprobarse antes de su implementación. |
| Estándares de Calidad de Datos | - Validación de integridad, consistencia y completitud en los datos utilizados por la plataforma. - Reglas claras de transformación, normalización y limpieza de datos. - Pruebas y validaciones del flujo de datos antes de cada despliegue. |
| Estándares de Seguridad | - Manejo seguro de credenciales mediante variables de entorno. - Uso de protocolos seguros (HTTPS) en comunicación cliente-servidor. - Validación de entradas para evitar inyecciones y vulnerabilidades comunes (OWASP Top 10). - Control de acceso basado en roles según el perfil del usuario. |
| Estándares de Documentación | - Documentación actualizada del código, arquitectura, APIs y procesos clave. - Registro de pruebas, defectos, incidentes y no conformidades. - Mantenimiento del diccionario de datos, diagramas UML y especificaciones funcionales. |

6. Métricas de Calidad

Las métricas de calidad permiten evaluar de manera objetiva el desempeño del proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil y verificar el cumplimiento de los estándares establecidos. Estas métricas se aplican a los procesos de desarrollo, pruebas, diseño y gestión de datos. A continuación, se definen las métricas principales:

| Métricas de Calidad del Código | - Cobertura de pruebas unitarias: porcentaje de funciones o módulos probados. Meta: ≥ 70%. - Densidad de defectos: número de errores encontrados por cada 1.000 líneas de código. Meta: Tendencia decreciente en cada iteración. - Complejidad ciclomática: medida del nivel de ramificación del código. Meta: Mantener niveles ≤ 10 por función crítica. |
| --- | --- |
| Métricas de Rendimiento | - Tiempo de respuesta promedio de la plataforma: medición del tiempo que tarda en cargar una página o ejecutar una acción clave. Meta: ≤ 3 segundos. - Tasa de disponibilidad del sistema (uptime): porcentaje de tiempo en que el sistema está operativo. Meta: ≥ 99% en entornos de prueba y producción. |
| Métricas de Calidad de Requerimientos | - Trazabilidad de requerimientos: porcentaje de requerimientos que tienen casos de prueba asociados. Meta: 100%. - Requerimientos completados: porcentaje de requerimientos implementados respecto del total. Meta: ≥ 90% al cierre de cada iteración. - Claridad y completitud de los requerimientos: número de solicitudes de retrabajo o aclaración. Meta: Máximo 5% del total. |
| Métricas UX/UI | - Consistencia visual: porcentaje de pantallas que cumplen el estilo definido. Meta: ≥ 95%. - Errores de usabilidad detectados: número de fallos o confusiones reportadas por usuarios en pruebas. Meta: Tendencia decreciente por iteración. |
| Métricas de Calidad de Datos | - Precisión de datos: porcentaje de datos correctos vs. datos totales procesados. Meta: ≥ 98%. - Volumen de registros rechazados o corruptos: cantidad de datos que no cumplen reglas de limpieza. Meta: ≤ 2%. |
| Métricas del Proceso de Pruebas | - Tasa de defectos resueltos: porcentaje de defectos corregidos respecto de los reportados. Meta: ≥ 90% por ciclo. - Tiempo promedio de resolución de defectos: tiempo entre la detección y corrección. Meta: ≤ 48 horas para defectos críticos. - Cobertura de casos de prueba ejecutados: porcentaje de casos ejecutados respecto del total planificado. Meta: 100%. |

7. Procesos de Aseguramiento de Calidad (QA)

El Aseguramiento de Calidad (Quality Assurance, QA) comprende el conjunto de actividades orientadas a prevenir defectos, garantizar el cumplimiento de estándares y asegurar que el proceso de desarrollo se ejecute correctamente. A diferencia del control de calidad (QC), que se enfoca en detectar errores, el QA busca evitarlos mediante prácticas, revisiones y validaciones sistemáticas. Los procesos de QA establecidos para el proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil son los siguientes:

| Planificación de Calidad | - Definir los estándares, métricas y procedimientos que regirán el desarrollo del proyecto. - Identificar riesgos asociados a la calidad y proponer medidas preventivas. - Elaborar y mantener actualizado el Plan de Calidad. |
| --- | --- |
| Revisión y Validación de Requerimientos | - Evaluar que los requerimientos sean claros, completos, consistentes y verificables. - Validar la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y criterios de aceptación. - Realizar revisiones formales con el equipo antes de su aprobación. |
| Revisión de Diseño y Arquitectura | - Validar que los diagramas, modelos de datos y arquitectura cumplan con estándares técnicos. - Revisar que el diseño sea coherente con los requerimientos del sistema. - Verificar que el diseño considere seguridad, rendimiento y escalabilidad. |
| Revisiones de Código (Code Review) | - Realizar revisiones obligatorias antes de integrar código en ramas principales. - Evaluar legibilidad, uso de buenas prácticas, patrones y control de errores. - Detectar defectos tempranos antes de la etapa de pruebas funcionales. |
| Pruebas Unitarias y Automatizadas | - Desarrollo de pruebas unitarias por parte de los desarrolladores antes de cada integración. - Uso de herramientas de automatización (si aplica) para verificar componentes críticos. - Verificación de cobertura de pruebas según metas establecidas. |
| Verificación de Procesos y Calidad de Datos | - Validación de reglas de transformación, limpieza y normalización. - Verificación de integridad y consistencia de los datasets. - Revisiones periódicas de los flujos de datos antes de despliegues. |
| Auditorías Internas de Calidad | - Revisión de cumplimiento de estándares de codificación, documentación y diseño. - Evaluación del uso adecuado del control de versiones y flujos de trabajo. - Elaboración de reportes con hallazgos y recomendaciones de mejora. |
| Gestión Preventiva de Riesgos de Calidad | - Identificar riesgos potenciales (técnicos, funcionales, de datos o de diseño). - Evaluar impacto y probabilidad. - Definir acciones preventivas y responsables para mitigación. |
| Documentación Continua | - Actualización permanente de manuales, diagramas y especificaciones. - Registro de revisiones, auditorías y evidencias de cumplimiento. - Asegurar que toda la documentación sea accesible y versionada correctamente. |

8. Procesos de Control de Calidad (QC)

El Control de Calidad (Quality Control, QC) corresponde al conjunto de actividades orientadas a identificar, medir y corregir defectos en los productos generados durante el proyecto. A diferencia del Aseguramiento de Calidad (QA), que se centra en prevenir errores mediante procesos y estándares, el QC se enfoca directamente en la detección y verificación de defectos en entregables concretos.

En el proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil, los procesos de QC se desarrollan durante y después de la implementación, asegurando que el software cumpla con los requerimientos funcionales, no funcionales y de calidad establecidos.

| Ejecución de Pruebas Funcionales | - Validación directa de funcionalidades implementadas respecto a los requerimientos. - Confirmación de que cada historia de usuario cumple sus criterios de aceptación. - Pruebas manuales guiadas por casos de prueba definidos por el equipo QA. |
| --- | --- |
| Pruebas de Integración | - Verificación del correcto funcionamiento entre módulos del sistema (frontend, backend, base de datos, APIs). - Detección de defectos causados por interacciones entre componentes. - Ejecución posterior a cada integración o despliegue en entornos de prueba. |
| Pruebas de Sistema | - Validación del comportamiento global del sistema en un entorno controlado. - Evaluación del cumplimiento de requerimientos no funcionales: rendimiento, seguridad básica, usabilidad. - Revisión de flujos completos de usuario. |
| Pruebas de Rendimiento | - Medición de tiempos de respuesta, carga simultánea y estabilidad. - Identificación de cuellos de botella en consultas, componentes o flujos críticos. - Ejecución antes de la liberación de versiones principales. |
| Pruebas de Usabilidad (UX) | - Validación de la experiencia del usuario con base en prototipos y pantalla final. - Identificación de problemas de navegación, claridad visual o accesibilidad. - Registro de observaciones y propuestas de mejora. |
| Pruebas de Seguridad Básica | - Validación del manejo correcto de credenciales, sesiones y accesos según rol. - Verificación de sanitización de inputs y protección frente a vulnerabilidades comunes. - Revisión específica de módulos críticos como login y gestión de perfiles. |
| Control de Calidad en Datos | - Validación de datos cargados. - Verificación de reglas de negocio aplicadas a los datos transformados. - Reporte de inconsistencias detectadas durante la carga de información. |
| Registro y Clasificación de Defectos | - Documentación de defectos detectados en una herramienta o planilla de seguimiento. - Clasificación por severidad, tipo y módulo afectado. - Priorización de correcciones según impacto en la plataforma. |
| Verificación de Correcciones (Re-testing) | - Comprobación de que los defectos corregidos ya no ocurren. - Confirmación de que la corrección no afecta otras funcionalidades (pruebas de regresión). - Cierre formal de defectos validados. |
| Validación Final y Aprobación del Producto | - Revisión final del cumplimiento de requerimientos y métricas de calidad. - Validación con el usuario o responsable del proyecto. - Aprobación del entregable para su despliegue o cierre de iteración. |

9. Gestión de No Conformidades

La Gestión de No Conformidades comprende el conjunto de actividades destinadas a identificar, registrar, analizar y corregir desviaciones respecto de los estándares, procesos y requisitos establecidos para el proyecto JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil. Su propósito es asegurar que los defectos o incumplimientos sean tratados oportunamente, evitando su repetición y garantizando la mejora continua del proyecto.

| Identificación de No Conformidades | Se considera no conformidad cualquier desviación respecto de: - Requerimientos funcionales o no funcionales. - Estándares de desarrollo, seguridad, documentación o diseño. - Resultados esperados de una prueba. Criterios definidos en el Plan de Calidad. Las no conformidades pueden ser detectadas durante actividades de QA (revisiones, auditorías) o QC (pruebas y validaciones). |
| --- | --- |
| Registro y Clasificación | Cada no conformidad debe registrarse en una herramienta o planilla de seguimiento, indicando: - Descripción del problema. - Módulo o componente afectado. - Responsable asignado. - Fecha de detección. - Evidencia correspondiente. - Severidad (Crítica, Alta, Media, Baja). - Estado de avance (Registrada, En análisis, En corrección, Validada, Cerrada). La clasificación de severidad permite priorizar la atención y gestionar adecuadamente los recursos del equipo. |
| Análisis de Causa Raíz | Para no conformidades de categoría Crítica o recurrentes, se realiza un análisis de causa raíz mediante técnicas como: - 5 Porqués. - Diagrama de Ishikawa. - Revisión de procesos asociados. El objetivo es identificar el origen del problema y evitar su recurrencia. |
| Acciones Correctivas | Una vez identificado el origen, se definen acciones correctivas orientadas a: - Corregir el defecto o incumplimiento detectado. - Revisar código, documentación o procesos afectados. - Implementar mejoras técnicas o procedimentales según corresponda. Las acciones deben estar asignadas a un responsable, con plazos y criterios de aceptación claros. |
| Validación de Correcciones | El equipo responsable de QA o QC valida: - Que la corrección resuelva completamente la no conformidad. - Que la solución no genere defectos adicionales. - Que los criterios de aceptación se cumplan en su totalidad. La no conformidad solo puede cerrarse una vez completada esta validación. |
| Acciones Preventivas y Mejora Continua | Como parte del cierre, se establecen medidas preventivas que permitan evitar que la no conformidad vuelva a ocurrir. Estas pueden incluir: - Ajustes en el proceso de desarrollo. - Nuevas validaciones o revisiones obligatorias. - Actualización de estándares, guías o documentación. - Capacitación del equipo en áreas críticas. |
| Reportes y Seguimiento | Periódicamente, el jefe de proyecto genera reportes que incluyen: - Número total de no conformidades detectadas. - Estado actual del seguimiento. - Tendencias y áreas más críticas. - Recomendaciones de mejora. Esto permite evaluar la salud del proyecto y garantizar la transparencia en la gestión de calidad. |