Plan de Pruebas Iniciales

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 25/08/2025

Tabla de contenido

Introducción	3

Propósito del plan de pruebas	3

Alcance de las pruebas	3

Elementos a evaluar	3

Roles involucrados	4

Definiciones, acrónimos y abreviaciones	4

Requerimientos para Pruebas	5

Casos de Uso del Sistema	5

Requerimientos Funcionales a Probar 	6

Requerimientos No Funcionales a Probar 	7

Estrategia de Pruebas	7

Tipos de Pruebas	8

Recursos del Plan de Pruebas	9

Recursos Humanos (Profesionales involucrados)	9

Ambiente de Pruebas	9

Preparación del Ambiente de Pruebas	10

Generación de Datos de Prueba	10

Consideraciones Especiales del Ambiente	11

Actividades e Hitos del Plan de Pruebas	12

Fases del Proceso de Pruebas	12

Entregables del Proceso de Pruebas	14

Criterios de Entrada 	14

Criterios de Salida	14

Entregables Finales	15

Gestión y Control del Proceso de Pruebas	16

Supervisión y Coordinación	16

Control de Avances	16

Gestión de Defectos	17

Trazabilidad	17

Reuniones de Control	18

Aprobación del Proceso de Pruebas	18

1. Introducción

1.1. Propósito del plan de pruebas

El propósito del presente Plan de Pruebas es definir la estrategia, alcance, criterios, recursos y actividades necesarias para verificar la calidad del sistema JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil.

Este documento establece cómo se evaluará el correcto funcionamiento de cada módulo, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando además la integridad de los datos, la seguridad, el rendimiento y la experiencia de usuario.

1.2. Alcance de las pruebas

El alcance del plan considera pruebas sobre todos los componentes críticos del sistema, tanto desde el perfil Candidato como Empresa, incluyendo:

- Autenticación y registro (candidato y empresa).

- Gestión de CVs (creación, descarga, edición y subida de CVs).

- Búsqueda y postulación a ofertas laborales.

- Gestión de postulaciones y entrevistas.

- Gestión de usuarios internos en empresas.

- Gestión de ofertas laborales.

- Perfil público de empresa.

- Notificaciones internas (candidato/empresa).

- Navegación, modales, formularios, validaciones y comportamientos de la interfaz.

El plan no incluye pruebas de infraestructura, despliegue ni integración con servicios productivos externos, salvo validación funcional del SII y Google OAuth.

1.3. Elementos a evaluar

Los elementos que serán evaluados durante las pruebas incluyen:

| Funcionalidades principales | - Registro e inicio de sesión. - Creación, edición, descarga y administración de CVs. - Búsqueda y visualización de ofertas laborales. - Postulación y cambios de estado. - Agendamiento, confirmación y reprogramación de entrevistas. - Visualización y gestión de usuarios internos. - Publicación y administración de ofertas. - Notificaciones automáticas y manuales. - Perfil público de la empresa. - Responsividad y navegación general. |
| --- | --- |
| Comportamientos esperados | - Validaciones de campos y manejo de errores. - Restricción de accesos según roles. - Procesamiento de datos persistentes en BD. - Actualización dinámica (AJAX) de elementos críticos. |
| Criterios de calidad | - Seguridad de datos. - Rendimiento y tiempos de respuesta. - Usabilidad y accesibilidad. - Compatibilidad entre navegadores y dispositivos. |

1.4. Roles involucrados

Los roles que participan en la ejecución y validación de este plan son:

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| QA / Tester principal | Diseñar, ejecutar y documentar pruebas; registrar defectos; validar correcciones. |
| Equipo de desarrollo | Corregir errores detectados; preparar ambientes; apoyar pruebas de integración. |
| Líder del Proyecto | Supervisar cumplimiento de plazos, coordinar entre QA y desarrollo. |
| Usuarios finales (candidato/empresa) | Pruebas de aceptación si corresponde a la etapa del proyecto. |

1.5. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

- QA: Quality Assurance / Aseguramiento de calidad.

- UI: User Interface / Interfaz de usuario.

- UX: User Experience / Experiencia de usuario.

- BD / BDD: Base de Datos.

- API: Interfaz de programación de aplicaciones.

- SII: Servicio de Impuestos Internos (validación de RUT empresas).

- OAuth: Protocolo de autenticación externa.

- CV: Curriculum Vitae / Perfil profesional.

- CRUD: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar.

- RNF: Requerimiento no funcional.

- RF: Requerimiento funcional.

2. Requerimientos para Pruebas

2.1. Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso se derivan directamente de los requerimientos funcionales detallados (RF-01 al RF-69). Los siguientes representan los flujos principales que deben ser verificados durante el proceso de pruebas:

| CU01 | Registro de Candidato | - Basado en: RF-08, RF-10, RF-11 - Acciones: registro mediante formulario o Google, verificación por correo, validaciones. |
| --- | --- | --- |
| CU02 | Registro de Empresa | - Basado en: RF-09, RF-10 - Incluye validación de RUT mediante API del SII, creación de representante de empresa. |
| CU03 | Inicio de Sesión | - Basado en: RF-07, RF-13, RNF-02 - Incluye autenticación por correo/contraseña o Google, manejo de errores. |
| CU04 | Recuperación de Contraseña | - Basado en: RF-11 - Incluye envío de código, validación y creación de nueva contraseña. |
| CU05 | Búsqueda y Visualización de Ofertas | - Basado en: RF-14, RF-15, RF-16 - Incluye filtros, detalles de oferta y validación de resultados. |
| CU06 | Crear CV | - Basado en: RF-27, RF-29, RF-30 - Editor, vista previa, secciones dinámicas, guardar y descargar. |
| CU07 | Subir CV | - Basado en: RF-32, RF-34 - Validaciones de archivo, registro en tabla de perfiles. |
| CU08 | Gestionar Perfiles Profesionales | - Basado en: RF-31 al RF-34 - Ver, editar, eliminar, descargar, métricas. |
| CU09 | Postular a una Oferta | - Basado en: RF-16, RF-35, RF-36 - Selección de CV, registro de postulación, visualización del estado. |
| CU10 | Gestionar Postulaciones del Candidato | - Basado en: RF-35 al RF-38 - Filtros, paginación, entrevistas, confirmar/rechazar entrevistas. |
| CU11 | Configuración del Candidato | - Basado en: RF-39 al RF-42 - Cambiar contraseña, eliminar cuenta y validaciones. |
| CU12 | Gestión de Ofertas (Empresa) | - Basado en: RF-46 al RF-49 - Crear oferta, editar, eliminar, métricas por categoría. |
| CU13 | Gestión de Postulaciones (Empresa) | - Basado en: RF-50 al RF-52 - Ver listado, ver CV, aceptar, rechazar, agendar entrevistas. |
| CU14 | Gestión de Entrevistas (Empresa) | - Basado en: RF-53 al RF-56 - Calendario, detalle, reprogramación, cancelación. |
| CU15 | Gestión de Usuarios Internos Empresa | - Basado en: RF-57 al RF-60 - Invitar, editar roles, validar permisos. |
| CU16 | Perfil Público de Empresa | - Basado en: RF-61 al RF-64 - Visualizar información y ofertas públicas. |
| CU17 | Notificaciones | - Basado en: RF-65 al RF-69 - Ver, marcar como leídas, redirecciones, generación automática. |

2.2. Requerimientos Funcionales a Probar

Se validarán todos los requerimientos RF-01 al RF-69 listados en la sección 3.1 del documento principal. Esto incluye:

| Principales áreas cubiertas | - Autenticación y registro - Gestión completa de CV - Búsqueda y postulación - Gestión de postulaciones y entrevistas - Gestión de ofertas y usuarios internos (empresa) - Perfil público - Notificaciones automáticas - Validaciones, formularios, modales, navegación |
| --- | --- |

Todos los RF serán vinculados a casos de prueba específicos.

2.3. Requerimientos No Funcionales a Probar

Se validarán todos los RNF-01 al RNF-20 definidos y agrupados en:

- Seguridad

- Rendimiento

- Escalabilidad

- Disponibilidad

- Mantenibilidad

- Compatibilidad/Portabilidad

- Usabilidad

Estos requerimientos serán evaluados mediante pruebas especializadas como rendimiento, seguridad, accesibilidad, responsividad, carga, etc.

2.4. Estrategia de Pruebas

La estrategia contempla los siguientes tipos de pruebas:

| Pruebas de humo | Validan que el sistema sea accesible y cargue las vistas principales. |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales | Basadas en los RF y los casos de uso CU01–CU17. |
| Pruebas de integración | - Validan la interacción entre módulos: - CV ↔ Postulaciones, - Postulaciones ↔ Entrevistas, - Empresa ↔ Usuarios internos, - Notificaciones ↔ Todo el sistema. |
| Pruebas de seguridad | Validación de OWASP Top 10 (SQLi, XSS, CSRF, autenticación débil...). |
| Pruebas de rendimiento | - Tiempo de carga (<3s). - Estrés y carga (concurrentes). |
| Pruebas de usabilidad | Navegación, claridad de mensajes, consistencia visual. |
| Pruebas de compatibilidad | Exploradores, dispositivos, responsividad. |
| Pruebas de regresión | Cada vez que se actualicen módulos críticos. |

2.5. Tipos de Pruebas

| Tipo | Descripción | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Funcionales | Validación detallada de cada RF | Manual |
| Integración | Flujo entre módulos | Postman, Selenium |
| Carga | Usuarios concurrentes | Locust |
| Rendimiento | Tiempos de respuesta | Lighthouse / Web Vitals |
| Seguridad | Vulnerabilidades | OWASP ZAP |
| UI/UX | Comportamiento visual | Manual |
| Accesibilidad | WCAG 2.1 | Chrome Accessibility Tools |

3. Recursos del Plan de Pruebas

3.1. Recursos Humanos (Profesionales involucrados)

Los recursos humanos necesarios para la ejecución del plan de pruebas son:

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| QA / Tester Principal | Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas funcionales, registrar defectos, validar correcciones. |
| QA Secundario (opcional) | Apoyo en pruebas de carga, estrés, compatibilidad y seguridad. |
| Equipo de Desarrollo | Atender defectos reportados, corregir errores, preparar ambientes de prueba, apoyar pruebas de integración. |
| Líder de Proyecto | Coordinar prioridades, asegurar plazos, aprobar entregables del proceso de pruebas. |
| Usuarios finales (candidato/empresa) | Participar en pruebas de aceptación cuando corresponda. |

3.2. Ambiente de Pruebas

El ambiente de pruebas debe simular de manera controlada las condiciones operativas del sistema JobFlex:

| Hardware recomendado | - Procesador: Intel i5 / AMD Ryzen 5 o superior - RAM: 8 GB mínimo (recomendado 16 GB para pruebas de carga) - Almacenamiento: 20 GB disponibles - Pantallas: Resolución mínima 1366×768 |
| --- | --- |
| Software | - Sistema operativo: Windows 10+, Linux o macOS - Navegadores de prueba: - Google Chrome (versión estable más reciente) - Mozilla Firefox - Microsoft Edge - Safari (solo para validaciones de compatibilidad) - Base de datos: MySQL - Backend: Python / Django - Herramientas de apoyo: - Postman: pruebas de APIs - Selenium IDE / Selenium WebDriver: pruebas automatizadas básicas - Locust: pruebas de carga - OWASP ZAP: pruebas de seguridad - Chrome DevTools: métricas de rendimiento - Lighthouse: análisis de performance y accesibilidad |

3.3. Preparación del Ambiente de Pruebas

Antes de ejecutar las pruebas se debe asegurar:

- Despliegue de una versión estable del sistema en ambiente de pruebas.

- Base de datos con:

  - Empresas ficticias

  - Candidatos de prueba

  - Ofertas laborales creadas

  - Postulaciones y entrevistas simuladas

  - Perfiles profesionales creados y CVs subidos

- Accesos válidos para:

  - Cuenta de candidato

  - Cuenta de empresa

  - Cuenta administrador / representante

- Configuración correcta de:

  - Servicio de correo en modo “sandbox”

  - Integración SII simulada (sandbox o mock)

  - Autenticación Google en modo de prueba

3.4. Generación de Datos de Prueba

Los datos utilizados deben permitir validar cada caso de uso. Incluyen:

| Datos de usuarios | - Candidatos con distintos estados (disponible/no disponible) - Empresas con múltiples ofertas activas e inactivas - Usuarios internos con diferentes roles (administrador, empleado) |
| --- | --- |
| Datos funcionales | - CVs creados en el editor - CVs subidos (PDF y DOC) - Ofertas laborales con distintos estados (activa, expirada, editada) - Postulaciones en todos los estados - Entrevistas pendientes, confirmadas y canceladas - Notificaciones generadas automáticamente |
| Datos inválidos y de validación | - Contraseñas débiles - Archivos no permitidos - RUT inválidos - Campos vacíos - Fechas incorrectas |

3.5. Consideraciones Especiales del Ambiente

- El ambiente de pruebas no debe afectar datos reales.

- El correo debe enviarse en un entorno controlado (logs o sandbox).

- Las pruebas de carga deben ejecutarse fuera del horario de desarrollo para no interferir con el trabajo del equipo.

- Se deben realizar respaldos automáticos antes de cada ciclo de pruebas importantes.

4. Actividades e Hitos del Plan de Pruebas

Esta sección describe las actividades, fases e hitos necesarios para preparar, ejecutar y cerrar el proceso de pruebas del sistema JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil.

4.1. Fases del Proceso de Pruebas

| Fase 1: Preparación del Plan de Pruebas | Actividades: - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. - Identificación de casos de uso (CU01–CU17). - Definición de criterios de entrada y salida. - Diseño de la estrategia de pruebas. Hito: Plan de Pruebas Inicial aprobado y documentado. |
| --- | --- |
| Fase 2: Diseño de Casos de Prueba | Actividades: - Elaboración de casos de prueba basados en RF-01 al RF-69. - Elaboración de casos de prueba para RNF-01 al RNF-20. - Definición de datos de prueba (válidos, inválidos, límites). - Diseño de escenarios de integración y regresión. Hito: Matriz de casos de prueba lista para ejecución. |
| Fase 3: Preparación del Ambiente de Pruebas | Actividades: - Configuración del entorno (base de datos, servidor, rutas, cuentas). - Creación de usuarios candidatos y empresas de prueba. - Carga inicial de ofertas, CVs, postulaciones y entrevistas simuladas. - Verificación del funcionamiento básico del sistema (Smoke Test). Hito: Ambiente de pruebas operativo y validado. |
| Fase 4: Ejecución de Pruebas | Actividades: - Ejecución de pruebas funcionales por cada módulo. - Ejecución de pruebas de integración entre módulos relacionados. - Validación de requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, compatibilidad, usabilidad). - Registro detallado de defectos detectados. - Comunicación continua con el equipo de desarrollo. Hito: Ejecución completa de los casos de prueba. |
| Fase 5: Revisión y Repruebas (Re-testing) | Actividades: - Validación de correcciones aplicadas por el equipo de desarrollo. - Re-ejecución de casos de prueba fallidos. - Pruebas de regresión en módulos afectados por cambios. - Actualización del registro de defectos. Hito: Todos los defectos críticos o altos resueltos o documentados. |
| ### Fase 6: ### Cierre del Proceso de Pruebas | Actividades: - Consolidación de resultados. - Análisis final del nivel de calidad del sistema. - Elaboración del Informe Final de Pruebas. - Recomendaciones para mejoras futuras. Hito: Informe Final del Proceso de Pruebas emitido y aprobado. |

5. Entregables del Proceso de Pruebas

Los entregables corresponden a toda la documentación y evidencia generada durante la planificación, ejecución y cierre del proceso de pruebas del sistema JobFlex. Estos permiten asegurar la trazabilidad, control de calidad y validación del cumplimiento de los requerimientos.

5.1. Criterios de Entrada

Antes de iniciar la ejecución del plan de pruebas, deben cumplirse los siguientes criterios:

- Disponibilidad del ambiente de pruebas configurado y funcional (frontend, backend y base de datos).

- Versión estable del sistema desplegada para QA y etiquetada en el repositorio.

- Accesos habilitados para los perfiles necesarios (candidato, empresa, administrador).

- Requerimientos funcionales y no funcionales definidos, aprobados y vinculados al documento.

- Casos de uso establecidos y trazados con los RF/RNF.

- Plan de pruebas aprobado por el líder de proyecto.

- Datos iniciales o semilla cargados en base de datos cuando correspondan (empresas, categorías, regiones, etc.).

5.2. Criterios de Salida

Se considera que el proceso de pruebas ha finalizado cuando:

- Todos los casos de prueba han sido ejecutados, incluyendo funcionales, integración, usabilidad, seguridad básica y rendimiento.

- Todos los defectos críticos y altos están corregidos o poseen un plan formal de corrección aprobado.

- No existan defectos bloqueantes que impidan operar los flujos principales del sistema.

- Los requerimientos funcionales y no funcionales están validados según evidencia.

- Se genera el Informe Final de Resultados con:

  - Casos ejecutados

  - Porcentaje de éxito

  - Defectos encontrados (con severidad y estado)

  - Observaciones finales

- El equipo de QA y el líder de proyecto dan conformidad al cierre de pruebas.

- El sistema se encuentra estable y preparado para etapa de despliegue o pruebas de aceptación.

5.3. Entregables Finales

Al finalizar el proceso de pruebas, se deben generar los siguientes documentos:

| Documentación | - Plan de Pruebas Inicial - JobFlex: (este documento) - Planilla de Casos de Prueba (matriz detallada con pasos, datos, resultado esperado y obtenido) - Informe de Ejecución de Pruebas (resultado general, métricas, porcentajes de éxito, cobertura) - Reporte de Defectos (con ID, descripción, severidad, módulo, pasos para reproducir y estado) - Reporte de Validación de Requerimientos (RF/RNF → Caso de prueba → Resultado) |
| --- | --- |
| Evidencias | - Capturas de pantalla de pruebas relevantes o fallidas - Registros de logs cuando corresponda - Evidencia de correcciones verificadas Los entregables deben almacenarse en el repositorio correspondiente (Google Drive / GitHub), manteniendo orden y trazabilidad. |

6. Gestión y Control del Proceso de Pruebas

La gestión del proceso de pruebas define cómo se organizarán, supervisarán y controlarán todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad del sistema JobFlex – Plataforma de Empleo Multiperfil.

Su propósito es garantizar que las pruebas se ejecuten de manera ordenada, eficiente y verificable, asegurando la trazabilidad con los requerimientos y la resolución oportuna de defectos.

6.1. Supervisión y Coordinación

Para la correcta ejecución del plan, se establecen los siguientes mecanismos de supervisión:

| Responsable principal del proceso de pruebas (QA) | - Coordina el ciclo completo de pruebas. - Supervisa la correcta ejecución de casos funcionales, integración y no funcionales. - Registra, clasifica y prioriza los defectos. - Comunica hallazgos al equipo de desarrollo. |
| --- | --- |
| Líder del Proyecto | - Supervisa el avance general. - Aprueba entregables clave (plan, matriz, informe final). - Define prioridades cuando existan conflictos de tiempo o recursos. |
| Equipo de Desarrollo | - Recibe, analiza y corrige defectos. - Informa al QA cuando una corrección está lista para re-evaluación. - Brinda soporte técnico durante pruebas de integración. |

6.2. Control de Avances

El avance del proceso de pruebas debe controlarse mediante:

- Checklist de cumplimiento por fase (Preparación, Diseño, Ejecución, Repruebas, Cierre).

- Indicadores de seguimiento, tales como:

  - Casos ejecutados vs. totales.

  - Cantidad de defectos por severidad.

  - Porcentaje de casos exitosos.

  - Casos bloqueados o pendientes.

- Registro de defectos, detallando:

  - ID

  - Severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo)

  - Módulo afectado

  - Pasos para reproducir

  - Estado (Nuevo, En corrección, En revisión, Cerrado)

El control debe realizarse diariamente durante la ejecución de pruebas, y semanalmente durante las etapas de diseño o preparación.

6.3. Gestión de Defectos

El ciclo de vida de un defecto debe seguir las siguientes etapas:

- Registro (QA)

- Validación (QA confirma que es reproducible)

- Asignación (Líder de proyecto / sistema)

- Corrección (Desarrollo)

- Revisión (QA ejecuta reprueba)

- Cierre (QA confirma y documenta)

Se consideran defectos críticos aquellos que:

- Bloquean un flujo esencial (registro, login, postular, crear CV…)

- Generan pérdida de información

- Impiden cargar vistas críticas del sistema

Los defectos críticos deben corregirse antes del cierre del plan de pruebas.

6.4. Trazabilidad

Debe mantenerse trazabilidad entre:

- Requerimiento (RF / RNF)

- Caso de uso

- Caso de prueba

- Resultado

- Evidencia

Para esto se utilizará una matriz de trazabilidad, permitiendo demostrar qué requerimientos están cubiertos y si han sido validados correctamente.

6.5. Reuniones de Control

El proceso contempla:

- Reunión de Kickoff de Pruebas: Inicio oficial del ciclo de pruebas.

- Reuniones de Seguimiento (cada 2–3 días o según avance): Revisión de defectos, prioridades y bloqueos.

- Reunión de Cierre del Ciclo de Pruebas: Presentación del Informe Final de Pruebas y conclusiones.

6.6. Aprobación del Proceso de Pruebas

El proceso de pruebas se considerará aprobado cuando:

- Se cumplan los criterios de entrada y salida definidos en el punto 5.

- Todos los defectos críticos estén corregidos.

- Los defectos de severidad alta cuenten con un plan de corrección formal.

- El sistema permita ejecutar sin errores los flujos principales.

- El Informe Final de Pruebas se encuentre revisado y validado por:

  - QA principal

  - Líder del proyecto

  - Representante del equipo de desarrollo (si aplica)