Plan de Capacitación

JobFlex - Plataforma de Empleo Multiperfil

Fecha: 27/11/2025

Tabla de Contenidos

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………….3

Objetivos del Plan de Capacitación……………………………………………………………………………………4

Público Objetivo y Roles……………………………………………………………………………………………………5

Estrategia Metodológica…………………………………………………………………………………………………..6

Malla Curricular y Contenidos…………………………………………………………………………………………..7

Módulo 1: Administración y Soporte……………………………………………………………………………..7

Módulo 2: Gestión de Empresas y Reclutamiento…………………………………………………………..8

Módulo 3: Experiencia del Candidato…………………………………………………………………………….8

Cronograma de Ejecución…………………………………………………………………………………………………9

Recursos y Materiales………………………………………………………………………………………………………9

Evaluación y Cierre del Programa de Capacitación…………………………………………………………10

1. Introducción

El Plan de Capacitación detallado a continuación no es simplemente un requisito de la fase de Implantación de JobFlex, sino un pilar estratégico diseñado para asegurar una transición fluida y una explotación óptima del nuevo sistema. Su objetivo primordial es trascender la mera familiarización con las herramientas, enfocándose en la preparación integral de todos los grupos de usuarios clave.

Objetivos Estratégicos y Alcance:

- Garantizar la Adopción Exitosa y la Integración Funcional: El objetivo fundamental es preparar a los diversos grupos de usuarios, incluyendo personal operativo, mandos intermedios y gerencia, para la adopción total y eficiente de la plataforma JobFlex. Esto implica asegurar que cada usuario no solo sepa cómo acceder al sistema, sino que comprenda la lógica del flujo de trabajo y cómo sus responsabilidades individuales se integran en el nuevo entorno digital.

- Mitigación de la Resistencia al Cambio: El programa está concebido como un vehículo para gestionar proactivamente la inevitable resistencia al cambio. Se estructurará para comunicar los beneficios intrínsecos de JobFlex —como la mejora de la eficiencia, la transparencia y la automatización de procesos tediosos— demostrando el valor añadido que representa para el trabajo diario de cada usuario.

- Reducción de la Demanda de Soporte Post-Implementación: Una capacitación exhaustiva y bien dirigida es la mejor inversión para disminuir significativamente la curva de demanda de soporte inicial. Al dotar a los usuarios de las habilidades y la confianza necesarias antes de la puesta en marcha, se minimizan los errores operativos críticos y las consultas básicas, permitiendo que el equipo de soporte se centre en incidencias de mayor complejidad.

- Aseguramiento de la Utilización Óptima de las Funcionalidades: El plan garantizará que, desde la jornada inaugural de operación, todos los usuarios sean capaces de utilizar de manera apropiada y completa la totalidad de las funcionalidades de JobFlex. Esto incluye no solo las funciones básicas de ingreso de datos, sino también el uso avanzado de reportes, analíticas y módulos específicos (e.g., gestión de proyectos, recursos humanos, finanzas), asegurando así el máximo retorno de la inversión tecnológica.

Componente Esencial de la Fase de Implantación:

Este proceso de capacitación se integra intrínsecamente con la fase de Implantación de JobFlex. Se establecerán calendarios de formación paralelos a las actividades de configuración y pruebas del sistema, utilizando entornos de prueba que simulen con precisión el entorno productivo real, lo que facilitará el aprendizaje basado en casos de uso concretos y relevantes para la organización.

2. Objetivos del Plan de Capacitación

Objetivo General:

El objetivo principal de este plan de formación es garantizar que la totalidad de los usuarios que interactúan con la plataforma JobFlex —incluyendo Administradores del sistema, Reclutadores internos y Candidatos externos— adquieran las competencias y el conocimiento práctico necesarios para operar la plataforma de manera completamente autónoma, eficiente y conforme a los procedimientos establecidos. Se busca maximizar la adopción de la herramienta y la optimización de los flujos de trabajo asociados.

Objetivos Específicos y Estrategias Asociadas:

Para alcanzar la meta general, se han definido los siguientes objetivos específicos, segmentados por tipo de usuario y necesidad funcional:

- Instruir al Equipo de Soporte en la Resolución de Incidencias y Gestión de Usuarios Avanzada.

  - Alcance: Proveer al equipo de soporte técnico y de help desk el conocimiento detallado de la arquitectura de la plataforma, los logs del sistema, y las herramientas de diagnóstico.

  - Acción Clave: Formación intensiva en el manejo del módulo de Administración para realizar acciones como: restablecimiento de credenciales, modificación de perfiles de acceso, monitoreo del rendimiento de la plataforma y escalamiento eficiente de bugs o fallos mayores a los desarrolladores. La formación incluirá simulaciones de problemas comunes.

- Capacitar a los Reclutadores en el Flujo Completo de Publicación y Selección (Modelo Kanban).

  - Alcance: Asegurar que el equipo de Recursos Humanos y reclutamiento domine el ciclo de vida completo de un puesto vacante dentro de JobFlex, desde su creación hasta la contratación final.

  - Acción Clave: Sesiones de capacitación práctica enfocadas en la utilización del tablero Kanban integrado para la gestión visual de candidatos. Esto incluye: creación de ofertas de empleo detalladas, configuración de filtros de preselección, movimiento intuitivo de candidatos a través de las diferentes etapas del pipeline (aplicación, entrevista, oferta, contratación) y uso de herramientas de comunicación integradas con los postulantes.

- Proveer Recursos de Autoformación para que los Candidatos puedan Registrarse y Postular sin Asistencia.

  - Alcance: Minimizar la necesidad de soporte técnico para los candidatos, facilitando una experiencia de usuario fluida y autónoma en la interacción con las ofertas.

  - Acción Clave: Desarrollo de un portal de ayuda o knowledge base accesible directamente desde la interfaz del candidato. Este portal debe contener tutoriales breves (videos y guías paso a paso) sobre el proceso de creación de cuenta, carga de currículum vitae, personalización del perfil profesional, y aplicación a las vacantes, asegurando que puedan completar su postulación sin necesidad de intervención de soporte.

3. Público Objetivo y Roles

Basado en la definición de actores del sistema, la capacitación se divide en tres perfiles:

| Perfil | Descripción | Enfoque de la Capacitación |
| --- | --- | --- |
| Administrador / Soporte | Equipo interno encargado de la mantención operativa. | Gestión de usuarios, monitoreo de logs, carga de datos maestros (SII) y resolución de tickets. |
| Empresa (Reclutador) | Usuarios que publican ofertas y gestionan procesos. | Creación de ofertas, uso del tablero Kanban, agendamiento de entrevistas (Calendar) y validación de empresa. |
| Candidato | Usuarios finales que buscan empleo. | Registro, carga/creación de CV, búsqueda de empleo y seguimiento de postulaciones. |

4. Estrategia Metodológica

Dada la naturaleza web y masiva de la plataforma, se utilizará una metodología mixta (Blended Learning):

- Sesiones Sincrónicas (Presencial/Remoto): Dirigidas exclusivamente al equipo de Administración y a los Reclutadores Pioneros (Early Adopters) durante la fase de marcha blanca. Se realizarán demostraciones en vivo del flujo completo.

- Autoformación (Asincrónica): Para el grueso de los usuarios (Candidatos y nuevas Empresas), se dispondrá de Manuales de Usuario Digitales y Guías Rápidas integradas en la plataforma ("Tooltips"), permitiendo un aprendizaje on-demand.

Metodología de Capacitación y Adopción (Blended Learning)

Dada la naturaleza de la plataforma (web, masiva y con perfiles de usuario diversos), se implementará una metodología de capacitación mixta, conocida como Blended Learning, diseñada para maximizar la efectividad y la escalabilidad del proceso de adopción.1. Componente Sincrónico: Inducción Dirigida y Demostraciones de Flujo Crítico

Esta fase se centrará en la interacción directa y la resolución de dudas en tiempo real, asegurando una comprensión profunda de los flujos de trabajo más complejos.

- Público Objetivo: Dirigido exclusivamente al Equipo de Administración (responsable de la gestión y mantenimiento de la plataforma) y a los Reclutadores Pioneros (Early Adopters), quienes actuarán como usuarios clave y referentes internos durante la fase inicial.

- Formato y Modalidad: Se realizarán Sesiones Sincrónicas, con la flexibilidad de ser impartidas en modalidad Presencial o Remota (vía videoconferencia), según las necesidades logísticas del momento.

- Contenido Principal: El enfoque estará en la demostración en vivo y guiada del flujo completo de la plataforma, cubriendo desde la publicación de una oferta hasta la contratación de un candidato, incluyendo funcionalidades avanzadas de dashboard y reportes.

- Fase de Implementación: Estas sesiones son críticas y se llevarán a cabo durante la fase de marcha blanca, permitiendo recolectar feedback esencial antes del lanzamiento masivo.

Componente Asincrónico: Autoformación Masiva y Soporte On-Demand

Este componente está diseñado para ofrecer capacitación a escala, permitiendo que los usuarios aprendan a su propio ritmo y en el momento que lo necesiten.

- Público Objetivo: El grueso de los usuarios de la plataforma:

  - Candidatos: Usuarios finales que interactúan con las ofertas y el proceso de postulación.

  - Nuevas Empresas y reclutadores que se incorporen posteriormente al grupo inicial.

- Estrategia de Contenido: Se dispondrá de una biblioteca completa de recursos de aprendizaje de fácil acceso:

  - Manuales de Usuario Digitales (e-Manuals): Documentos detallados y actualizables que cubren todas las funcionalidades de la plataforma.

  - Guías Rápidas y Tutoriales Breves: Material conciso enfocado en tareas específicas (task-oriented), ideal para resolver dudas puntuales.

- Soporte Integrado (Just-in-Time Learning): Se implementarán Tooltips (ayudas contextuales) directamente integradas en la interfaz de la plataforma. Este mecanismo facilita un aprendizaje on-demand, entregando información relevante en el punto exacto donde el usuario la necesita, minimizando la fricción y la necesidad de abandonar la aplicación para buscar ayuda.

- Beneficio Clave: Este sistema promueve la Autoformación, haciendo que la plataforma sea intuitiva y autosuficiente para el usuario masivo, garantizando una adopción rápida y continua.

5.  Malla Curricular y Contenidos

Los temas se han definido alineados estrictamente con los casos de uso validados en el Plan de Pruebas Final.

5.1. Módulo 1: Administración y Soporte

- Duración: 1 Sesión (2 horas).

- Contenidos:

  - Acceso al Panel de Administración Django.

  - Gestión de usuarios (Altas, bajas, bloqueos).

  - Ejecución de scripts de mantenimiento (Carga masiva SII).

  - Revisión de métricas y logs de sistema.

5.2. Módulo 2: Gestión de Empresas y Reclutamiento

- Duración: 1 Sesión (1.5 horas) + Manual PDF.

- Contenidos:

  - Registro y Validación: Ingreso de RUT y verificación con base de datos SII.

  - Publicación: Creación de ofertas, uso de asistente de descripciones y configuración de filtros (Región, Jornada).

  - Selección (Core): Uso del Tablero Kanban (Arrastrar y soltar), visualización de CVs y cambio de estados.

  - Agendamiento: Integración con Google Calendar para entrevistas Online y uso de mapas para Presenciales.

5.3. Módulo 3: Experiencia del Candidato

- Formato: Guía Rápida (PDF/Web).

- Contenidos:

  - Registro seguro y activación de 2FA.

  - Gestión de CV: Diferencia entre "Crear CV en plataforma" vs "Subir PDF".

  - Búsqueda de ofertas y filtros avanzados.

  - Seguimiento de postulaciones: Entender los estados (Enviada, Visto, En Proceso).

6.  Cronograma de Ejecución

Este cronograma se alinea con la semana de "Preparación del Entorno" del Plan de Implantación.

| Actividad | Participantes | Fecha (Semana 1 Implantación) | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitación Admin | Equipo TI / Soporte | Día 1 | Reunión Teams/Meet |
| Taller Empresas Piloto | Reclutadores Clave | Día 2 | Reunión Teams/Meet |
| Publicación de Manuales | Todos los usuarios | Día 3 | Carga en Portal de Ayuda |
| Soporte de Acompañamiento | Empresas | Día 4 y 5 | Chat / Correo |

7.  Recursos y Materiales

Para la ejecución de este plan se entregarán los siguientes entregables documentales:

- Manual de Usuario - Perfil Empresa: Documento PDF con paso a paso y capturas de pantalla del flujo de reclutamiento.

- Manual de Usuario - Perfil Candidato: Guía corta (Quick Start Guide) enfocada en el registro y postulación.

- Manual de Administración: Documento técnico para el equipo de TI.

- Ambiente de Capacitación: Se utilizará el entorno de Staging (Pre-producción) para las sesiones en vivo, garantizando que no se afecten datos reales.

8. Evaluación y Cierre del Programa de Capacitación

La eficacia de esta capacitación se evaluará a través de los siguientes indicadores clave:

- Tasa de Adopción Temprana: Se medirá el porcentaje de empresas que logran publicar su primera oferta de trabajo sin necesidad de contactar al soporte técnico durante la semana inicial.

- Satisfacción del Participante: Se aplicará una breve encuesta de satisfacción inmediatamente después de la finalización de cada sesión sincrónica.

Una vez completado el plan, se reconocerá la participación de las empresas participantes en la fase piloto, confirmando formalmente su competencia para el uso autónomo de la plataforma JobFlex.